TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/075/SIURB/12/2014.

CONTRATO Nº 075/SIURB/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2006-0.040.123-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO, SITUADO NA AVENIDA PAES DE BARROS, 955 – SP/MO.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada à Rua Morgado de Matheus, 531 – Vila Mariana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 57.632.705/0001-49, neste ato representada por seu Sócio, Sr. Carlos Habib Georges, portador do RG n° 11.247.279 SSP/SP e do CPF nº 025.402.008-93, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3894 e o despacho de fls. 3895, do Processo nº 2006-0.040.123-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 075/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. 	Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de 22 de julho de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 075/SIURB/12 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,           de                                de 2014.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

________________________________________

C O N T R A T A D A

ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

SÓCIO GERENTE

CARLOS HABIB GEORGES

RG N° 11.247.279 SSP/SP

CPF N° 025.402.008-93