INSTRUMENTO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REMEDIAÇÃO, VISANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DA FASE LIVRE SOBRENADANTE E A FASE DISSOLVIDA EM ÁGUA SUBTERRÂNEA, PARA A ÁREA SITUADA NA RUA CÔNEGO VICENTE MIGUEL MARINO, Nº 621, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CAPITAL, E A EMPRESA SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA.

|  | QUADRO RESUMO |
| --- | --- |
| 01 | CONTRATO Nº: 077/14 |
| 02 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2013-0.112.942-5 |
| 03 | CONTRATADA: SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 55.636.500/0001-06, com sede no Município de São Paulo na Avenida Ceci, nº 2.206, Planalto Paulista, neste ato representada por seu sócio Sr. Leandro José Gaspar de Faria, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXX e inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, residente à Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jardim Vila Mariana, São Paulo – SP |
| 04 | OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REMEDIAÇÃO, VISANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DA FASE LIVRE SOBRENADANTE E A FASE DISSOLVIDA EM ÁGUA SUBTERRÂNEA, PARA A ÁREA SITUADA NA RUA CÔNEGO VICENTE MIGUEL MARINO, Nº 621, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CAPITAL. |
| 05 | PRAZO DESTE ADITAMENTO: 192 (cento e noventa e dois dias), com início em 04/06/2015 e término previsto para 12/12/2015. |
| 06 | LEGISLAÇÃO: inciso II, § 1º do artigo 57 e inciso II do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03. |

Pelo presente instrumento, a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital, na Rua São Bento n° 405 - 12° ao 14° andares, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores abaixo-assinados, denominada simplesmente COHAB-SP ou CONTRATANTE, e a empresa indicada no campo 03 do Quadro Resumo, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e assinado o Contrato nº 077/14, indicado no campo 01 do Quadro Resumo, o qual nesta oportunidade é ADITADO, com fundamento no inciso II, § 1º do artigo 57 e inciso II do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, no que couber, mediante as cláusulas e condições expressas, a seguir expostas:

1.	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.	Por força do Contrato n° 077/14, celebrado em 22/10/2014, a CONTRATADA obrigou-se à prestação dos serviços constantes do campo 04 do Quadro Resumo.

2.	CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1.	O valor total do contrato para prestação dos serviços foi estabelecido em R$ 215.185,00 (duzentos e quinze mil, cento e oitenta e cinco reais).

3.	CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

  - O prazo para a prestação dos serviços foi inicialmente ajustado em 07 (sete) meses, com início em 03/11/2014 e término previsto para 03/06/2015, de acordo com OIS nº 24/14, podendo ser prorrogado, na conformidade da legislação e da cláusula quinta do ajuste original.

- CLÁUSULA QUARTA - DESTE ADITAMENTO

  - Por meio do presente Instrumento, as partes decidem prorrogar o prazo de vigência do contrato pelo prazo constante do campo 05 do Quadro Resumo, portanto, por mais 192 (cento e noventa e dois) dias, com início em 04/06/2015 e término previsto para 12/12/2015.

5. 	CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1.	Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas e parágrafos do contrato inicial, que neste não tenham sido objeto das alterações ora introduzidas.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo elencadas.

São Paulo,

PELA COHAB-SP

João Abukater Neto 	         	Raphael Mário Noschese      	Marcus Vinícius A. G. de Freitas

Diretor Técnico 	        	Diretor de Patrimônio		Diretor Administrativo

PELA CONTRATADA

Leandro José Gaspar de Faria

Sócio

TESTEMUNHAS

__________________________	                        			__________________________

# Text boxes

###### ADITAMENTO Nº             /15             /15