TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB – PARA O CONJUNTO HABITACIONAL LIDIANE II, LOCALIZADO NA AVENIDA SAMPAIO CORREA, Nº 520, CASA VERDE, SÃO PAULO – CAPITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E A EMPRESA ELECTRICIAN E BUILDING ENGENHARIA E COMÉRCIO SBC LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.249.236-3.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, na qualidade de Órgão Operador do Fundo Municipal de Habitação – FMH, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andar, aqui representada na forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, doravante designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa ELECTRICIAN E BUILDING ENGENHARIA E COMÉRCIO SBC LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.460.411/0001-22, com sede no município de São Paulo, na Rua Mario Fongaro, n.º 594, Vila Marlene, CEP 09732-530, neste ato representada por sua sócia, Kátia Beatris Rovaron Moreira, brasileira, casada, arquiteta, portadora da cédula de identidade RG n.º XXXXXXXXXXXXXXXX e inscrita no CPF/MF sob o n.º XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, São Bernardo do Campo, São Paulo, doravante designada simplesmente CONTRATADA, em vista do constante no PA 2014-0.249.236-3, têm entre si certo e ajustado o presente, com fundamento no § 1º, inciso II do artigo 57 c/c o inciso II do artigo 65, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal n° 13.278/02, do Decreto Municipal nº 44.279/03, e demais legislação aplicável, mediante as seguintes cláusulas e condições:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Por força do instrumento contratual nº 128/14, a CONTRATADA obrigou-se à prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB – PARA O PARA O CONJUNTO HABITACIONAL LIDIANE II, LOCALIZADO NA AVENIDA SAMPAIO CORREA, Nº 520, CASA VERDE, SÃO PAULO – CAPITAL, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, que passaram a fazer parte integrante daquele Instrumento.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1.O valor total estimado para a execução dos serviços e obras objeto do     contrato foi estabelecido em R$ 29.507,81 (vinte e nove mil, quinhentos e sete reais e oitenta e um centavos), de acordo com a proposta e respectiva planilha de preços apresentadas pela CONTRATADA.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O prazo para execução dos serviços e obras decorrentes do Termo nº                   128/14 foi estabelecido em 30 (trinta) dias, contado da data da emissão da Ordem de Início de Serviços, por parte da Diretoria Técnica da COHAB-SP, com início em 29/12/2014 e término previsto para 27/01/2015.

3.2. Pelo presente Instrumento, as partes de comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de conclusão dos serviços e obras em 30 (trinta) dias, ficando o término do prazo contratual prorrogado para o dia 26/02/2015.

4.  CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas e parágrafos do contrato inicial, que neste não tenham sido objeto de alterações.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo,

COHAB-SP

João Abukater Neto         Raphael Mário Noschese         Jair José Rodrigues

Diretor Técnico   	        Diretor de Patrimônio	    Diretor Comercial e Social

CONTRATADA:

Kátia Beatris Rovaron Moreira

Sócia

TESTEMUNHAS:

____________________________	         _____________________________

# Text boxes

ADITIVO Nº ________/15