TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHO, CONSTRUÇÃO DE MURO TIPO PMSP, NO TERRENO DE PROPRIEDADE DA COHAB-SP, NA RUA GUILHERME DE ABREU SODRÉ N° 1659, INSERIDO NO CONJUNTO HABITACIONAL PRESTES MAIA – GUAIANAZES SÃO PAULO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP E A EMPRESA REAGE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EPP.

PA Nº 2013-0.143.481-3.

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 - 12º ao 14º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.850.575/0001-25, representada na forma prevista em seus Estatutos Sociais por seus Diretores abaixo assinados, designada simplesmente COHAB-SP ou CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa REAGE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.477.644/0001-91, com sede na Rua Pedro Campana nº 260 – Vila Mariana - Capital - São Paulo, CEP. 04115-100, neste ato representada pelo sócio Sr. Guilherme Madi Paciullo, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 35.023.694-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 421.046.318-31, designada simplesmente CONTRATADA, vêm aditar o Contrato n° 058/14, com fundamento no artigo 57, § 1° e inciso II do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, no que couber, mediante as condições expressas nas cláusulas, abaixo expostas:

1.	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Constitui objeto do Contrato n° 058/14 celebrado em 28/08/14, a execução de serviços de roçada, capinação, remoção de entulho, construção de muro de divisa, tipo PMSP, nos terrenos de propriedade da COHAB-SP, localizado na Rua Guilherme de Abreu Sodré n° 1659, inserido no Conjunto Habitacional Prestes Maia, Guaianazes, São Paulo, SP, de acordo com a proposta da contratada e o respectivo Termo de Referência e caderno de encargos, juntados sob fls. 43 a 176 do Processo Administrativo nº 2013-0.143.481-3, que a CONTRATADA declarou conhecer e que integram este, independentemente de transcrição.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

  - O valor total para a execução dos serviços objeto do presente foi estabelecido em R$ 10.888,68 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), de acordo com a proposta apresentada pela contratada, que passou a fazer parte integrante do instrumento de contratação.

3.	CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

  - O prazo para execução dos serviços foi acordado em 30 (trinta) dias, contado da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços, por parte da Diretoria Técnica da COHAB-SP.

4.	CLÁUSULA QUARTA – DESTE ADITAMENTO

4.1.	Pelo presente Instrumento, as partes de comum acordo, ajustam a prorrogação de prazo do contrato por 30 (trinta) dias, com início em 10/10/14 e término previsto para 08/11/14.

5. 	CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas e parágrafos do contrato inicial, que neste não tenham sido objeto de alterações.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo elencadas.

São Paulo, 09 de outubro de 2014

PELA COHAB-SP

João Abukater Neto	       Raphael Mário Noschese	     	Jair José Rodrigues

Diretor Técnico	       Diretor de Patrimônio            	Diretor Comercial e Social

PELA CONTRATADA

Guilherme Madi Paciullo

Sócio

TESTEMUNHAS

_________________________ 					_________________________

# Text boxes

ADITAMENTO Nº                /2014