TERMO DE ADITAMENTO Nº 34/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.362.799-6

CONTRATO Nº 15/SMADS/2014

CONTRATANTE : 	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: CONTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção e adequação no Centro de Acolhida Santo Amaro, situado na Rua Carmo do Rio Verde, 553 (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos seis dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa Construtora Progredior Ltda., CNPJ nº 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigan, 135 – Brooklin Novo – São Paulo - SP, telefone: (11) 5543-5022, representada por seu representante legal, Sr. ADAUTO CHARLES PERAZZA, R.G. 6.006.479-1 – SSP/SP, C.P.F. 370.106.118-15, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 121 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 07/06/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ADAUTO CHARLES PERAZZA

Construtora Progredior Ltda.

Testemunhas: