TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/025/SIURB/13/2015.

CONTRATO Nº 025/SIURB/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.165.202-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: FREMIX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA DO GASÔMETRO E SEU ENTORNO – AGRUPAMENTO 4, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/SIURB/11.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA

2) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

3) ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretario Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa,  FREMIX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CPNJ nº 01.065.014/0001-56, estabelecida na Rua Vitorino Calegare, 25 – Jd. Mutinga, no Município de Barueri - SP, representada neste ato pela Sócia Administradora Sra. Monica Sampaio Pereira, portadora do RG nº 9.374.727-5 e do CPF nº 082.131.268-58, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 952 e o despacho de fls. 953, do Processo nº 2013-0.165.202-0, lavrar o presente Termo de Aditamento do Contrato nº 025/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA

  - Replanilhamento com adoção da nova planilha de orçamento sem alteração do valor contratual, conforme anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir de 15 de fevereiro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

3.1.   Em decorrência da alteração no estatuto da empresa contratada, a Razão Social da empresa passa a ser FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

CLÁUSULA QUARTA  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 025/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo,                de                                     de 2015.

_______________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

______________________________________

C O N T R A T A D A

FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA 		                       SÓCIA ADMINISTRADORA

MONICA SAMPAIO PEREIRA                                                                                                                 RG Nº 9.374.727-5

CPF Nº 082.131.268-58