CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DE GALPÃO QUE SERÁ OCUPADO PELA POLÍCIA FEDERAL PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS APREENDIDOS - MUNICÍPIO DE BARUERI - SÃO PAULO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP E A EMPRESA OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. EPP.

QUADRO RESUMO

Processo Administrativo: PA nº 2013-0.373.080-0

Contratada: OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.136.688/0001-67, com sede no município de São Paulo, São Paulo, na Rua Loefgreen, nº 280 - frente, Vila Clementino.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de reforma de galpão que será ocupado pela Polícia Federal para armazenagem de materiais apreendidos - Município de Barueri - São Paulo.

Previsão legal: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 22, inciso II, Lei Municipal nº 13.278, de 2002 e Decreto Municipal nº 44.279, de 2003. Tomada de Preços nº 008/13.

Valor: R$ 350.088,96 (trezentos e cinquenta mil oitenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Data Base: novembro/2014.

Dotação/ Empenho: Dotação nº 83.10.16.451.3002.3354.4.4.90.00.09. Nota de Empenho nº 221 – Emissão: 30/04/2015

Regime de execução: execução indireta de empreitada por preços unitários.

Prazo de execução: 150 (cento e cinqüenta) dias consecutivos, contado da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

Ordem de início dos serviços: no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data de assinatura deste contrato.

Reajuste: Não haverá reajuste, considerado o prazo de execução dos serviços, conforme parágrafo 1º, do artigo 1º do Decreto Municipal nº 48.971/07.

Pagamento: em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do Edital que deu origem a este ajuste.

Local de execução dos serviços: Rua Jussara, 1250 – Jardim Santa Cecília – Município de Barueri – São Paulo, conforme Mapa de Localização do Edital que deu origem a este ajuste. 13.1 O lote possui área total de 214.683,00 m² e área construída de 101.333,42 m², tem formato irregular, com vegetação rasteira e árvores de grande porte.

Gestor responsável pela emissão da Ordem de Início de Serviços: Diretoria Técnica/Superintendência de Obras

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andares, aqui representada na forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, doravante designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.136.688/0001-67, com sede no município de São Paulo, São Paulo, na Rua Loefgreen, nº 280 - frente, Vila Clementino, CEP 04040-000, neste ato representada por seu sócio, Luis Antonio Pupinski, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, São Paulo- SP, CEP 04294-000, doravante designada simplesmente CONTRATADA têm entre si, justa e contratada, a execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste, em face do resultado obtido na TOMADA DE PREÇOS N° 008/13 seus ANEXOS e DOCUMENTOS, integrantes deste instrumento para todos os fins de direito, e de acordo com as disposições da Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 14.145, de 07 de abril de 2006, da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, da Lei Complementar nº 123/06, regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal nº 49.511/08, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 52.552/11, no que couber, e demais legislação aplicável, e ainda, pelas seguintes cláusulas e condições:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Por força do presente instrumento contratual, a CONTRATADA obriga-se à EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DE GALPÃO QUE SERÁ OCUPADO PELA POLÍCIA FEDERAL PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS APREENDIDOS - MUNICÍPIO DE BARUERI - SÃO PAULO, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, em atendimento à TOMADA DE PREÇOS Nº 008/13, que passam a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição.

  - Os Projetos consistem no Levantamento Topográfico e Arbóreo da área, Sondagem, Laudo Estrutural do galpão, Projeto Completo para Reforma dos Galpões, Projetos Completos de Implantação e Infraestrutura, Projetos de Prolongamento das Redes Públicas Coletora de Esgoto e de Distribuição de Água Potável, Planilhas Orçamentárias, Projetos Legais e Projeto de Licenciamento Ambiental, conforme especificações do Edital que deu origem a esta avença.

  - Os serviços contratados visam atendimento ao Protocolo de Intenções celebrado entre a Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo, o Tribunal Regional Federal da Região, a Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP e Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em São Paulo.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO/DO REGIME DE EXECUÇÃO

  - O valor total estimado para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de R$ 350.088,96 (trezentos e cinquenta mil, oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), de acordo com a Proposta Comercial e respectiva planilha de preços apresentadas pela CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

  - Os serviços ora contratados serão executados em regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

  - A COHAB-SP pagará as faturas correspondentes aos serviços contratados com recursos provenientes da seguinte Dotação:

- Órgão: 83.00 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP

- Unidade: 83.10 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP

- Programática 16.451.3002.3.354 – Construção de Unidades Habitacionais

- Despesa: 4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

- Fonte de Recurso: 09 – Recursos Próprios da Empresa Dependente

- Nota de Reserva nº 170

- Nota de Empenho nº 221 – Emissão: 30/04/2015.

- CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contratados serão executados na Rua Jussara, 1250 – Jardim Santa Cecília – Município de Barueri – São Paulo, conforme Mapa de Localização – Anexo 11 do Edital que deu origem a esta avença.

  - O lote possui área total de 214.683,00 m² e área construída de 101.333,42 m², tem formato irregular, com vegetação rasteira e árvores de grande porte.

- CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO / DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

  - O prazo de execução dos serviços decorrentes deste contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica da COHAB-SP.

  - A COHAB-SP convocará a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início de Serviços – O.I.S, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento, que passará a integrar este ajuste.

  - A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação para a assinatura da Ordem de Início dos Serviços serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação da penalidade prevista.

  - Eventuais interrupções na execução dos serviços somente serão aceitas pela COHAB-SP se devidamente comprovados os fatos causadores das ocorrências inviabilizadoras e se os mesmos não decorrerem direta ou indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA.

  - Poderão ser computados no prazo contratual de execução dos serviços, os dias impraticáveis à realização dos serviços programados, devidamente comprovados à COHAB-SP e corretamente registrados no Livro de Ocorrências.

  - Quando por motivos inequivocamente alheios a vontade da CONTRATADA ocorrerem atrasos devidamente registrados na forma do subitem anterior, a Diretoria Técnica da COHAB-SP a seu exclusivo critério poderá conceder a prorrogação do prazo correspondente aos atrasos verificados.

- CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS /DO REAJUSTE

  - Os preços unitários a serem utilizados para efeito de medição serão aqueles obtidos pela multiplicação das quantidades de serviços executados pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária da CONTRATADA.

  - Os preços oferecidos na proposta da CONTRATADA remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços e não serão atualizados para fins desta contratação.

  - Os preços para execução de eventuais serviços não constantes da Planilha Orçamentária serão oferecidos pela CONTRATADA à COHAB-SP que analisará e aprovará estes preços.

  - Para aceitação dos preços referidos na cláusula 6.3 deverão ser apresentadas as composições de preços unitários para os serviços extracontratuais, para análise e aprovação da COHAB-SP.

  - Considerado o prazo para execução dos serviços, os preços ofertados não serão objeto de reajuste, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º do Decreto Municipal nº 48.971/07.

  - A data-base da Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, nos termos do Edital de Licitação que deu origem a este ajuste, corresponde a: novembro/2014.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão atender as Especificações Gerais – Anexo 10 do Edital que deu origem a esta avença, sem prejuízo de nenhuma outra disposição consignada naquele instrumento e/ou neste contrato.

  - Os serviços contratados deverão obedecer integralmente à legislação pertinente, observando as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as normas de segurança do trabalho e as N.T.O. – Normas Técnicas Oficiais municipais, estaduais e federais aplicáveis, além das orientações específicas constantes dos elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP.

  - A CONTRATADA deverá paralisar, por determinação da COHAB-SP, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica.

  - A CONTRATADA deverá fornecer as instalações, os equipamentos e aparelhagens necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao objeto deste Contrato.

  - A CONTRATADA arcará com todos os custos necessários para prestação dos serviços contratados, considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial compreende todos os custos diretos e indiretos relativos à realização dos mesmos, inclusive despesas com transporte, carregamento e descarregamento de materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal, bem como despesas com combustível, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas.

  - Os registros, impostos e/ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os serviços contratados ficarão a cargo da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retenções legais sobre a remuneração devida.

  - A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer diretamente por si, ou por intermédio de terceiros, devidamente credenciados, ampla e completa fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à CONTRATADA em todas as fases da execução do objeto ora contratado.

  - O exercício da fiscalização não exonera a CONTRATADA da responsabilidade assumida no tocante à boa qualidade dos trabalhos contratados.

  - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução das atividades serão comunicadas por escrito pela fiscalização.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar as atividades, com toda cautela e boa técnica.

- CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

  - As medições e pagamentos serão efetuados pelo sistema de preços unitários.

  - As medições serão pagas por etapa de serviço realizado e aprovado pela COHAB-SP, podendo ser desmembradas por área técnica, a critério da COHAB-SP.

  - Após análise técnica e aprovação dos serviços pela COHAB-SP, o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, a partir do protocolo da fatura, com a emissão do Atestado de Execução dos Serviços pela Diretoria Técnica da COHAB-SP, que tem caráter de aceite provisório para cada uma das etapas previstas no Cronograma Físico de Execução de Projetos – Anexo 11 do Edital que deu origem a este ajuste, observados os percentuais de desembolsos fixados.

  - A CONTRATADA deverá efetuar sua medição e apresentá-la à COHAB-SP, até o segundo dia útil do mês subseqüente ao do período de medição.

  - Após o recebimento da medição, a COHAB-SP terá 5 (cinco) dias úteis para processá-la, ratificá-la total ou parcialmente e, após o aceite da documentação apresentada, será emitido o Atestado de Execução de Serviços, quando então será solicitado à CONTRATADA o “de acordo” e emissão da respectiva fatura. Caso ocorra a devolução da medição por problemas técnicos, terá início novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para o processamento da mesma pela COHAB-SP.

  - A fatura deverá ser encaminhada eletronicamente à COHAB-SP, acompanhada da ART correspondente, após a emissão do Atestado de Execução dos Serviços, mediante autorização prévia da COHAB-SP com o respectivo endereço eletrônico.

    - Na hipótese de erro ou divergência com as condições contratadas, a fatura será recusada pela COHAB-SP mediante declaração expressa das razões da desconformidade, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

  - A COHAB-SP pagará à CONTRATADA o valor relativo aos serviços efetivamente realizados, medidos e aprovados, vedados quaisquer adiantamentos.

  - A COHAB-SP pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou colocação em cobrança bancária.

  - Deverão ser apresentados juntamente com a fatura, os comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias do INSS, do FGTS e do ISSQN, para verificação da situação de regularidade da CONTRATADA.

    - Caso a COHAB-SP constate a não regularidade nos pagamentos das contribuições acima referidas pela CONTRATADA, poderá comunicar o fato ao órgão competente, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.

    - A não regularidade nos pagamentos das contribuições poderá ainda acarretar eventual rescisão do contrato, uma vez descumprida pela CONTRATADA a obrigação prevista no artigo 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, atualizada.

  - Haverá verificação no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes de todo e qualquer pagamento, para a devida constatação de que a CONTRATADA não esteja inscrita no CADIN – Cadastro Informativo Municipal, da Prefeitura do Município de São Paulo. Caso existam registros no CADIN, incidirão as disposições do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05, suspendendo-se o pagamento enquanto perdurar a inadimplência consignada naquele cadastro.

  - Os pagamentos observarão a legislação tributária vigente, bem como serão observados no que couberem, as retenções de ordem tributária previstas na Lei nº 8.212/91 complementada pelas Ordens de Serviço do INSS; na Lei nº 10.833/03; na Lei Municipal nº 13.701/03, com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.042/05 (ISSQN), sem prejuízo do disposto nas demais normas fiscais aplicáveis.

  - Os recursos financeiros para pagamento das faturas correspondentes aos serviços contratados estão consignados na Cláusula Terceira deste instrumento.

  - A CONTRATADA executará o objeto deste ajuste, sujeitando-se aos ônus e obrigações estabelecidos na legislação civil, previdenciária, fiscal, trabalhista e acidentária aplicáveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes desta contratação, dos serviços que serão executados, os quais ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, incumbindo a cada uma das partes as retenções legais pertinentes que lhes competirem.

- CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA desde logo reconhece que é responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos que eventualmente venha sofrer a COHAB-SP, a coisa e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto do presente contrato, correndo, por sua conta, risco e às suas exclusivas expensas, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a COHAB-SP, os ressarcimentos ou indenizações que possam derivar, especialmente, dos seguintes fatores, porém a eles não se limitando:

    - Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.

    - Imperfeição ou insegurança nos serviços.

    - Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término deste contrato.

    - Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos, ferramentas e materiais usados na execução dos serviços.

    - Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços.

    - Acidentes de qualquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer fielmente as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.

    - Prejuízos causados a terceiros.

  - A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de salários, encargos e obrigações de natureza trabalhista e demais contribuições decorrentes da “Consolidação das Leis de Trabalho”, da Legislação em vigor e da Previdência Social.

  - Durante o período de execução dos serviços, a CONTRATADA é responsável pela guarda dos materiais e equipamentos que forem necessários para a execução dos serviços contratados, ficando a reposição dos bens eventualmente furtados e sinistrados sob ônus e a cargo da CONTRATADA.

  - Ocorrendo qualquer sinistro que venha a atingir os serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da COHAB-SP, para dar início à reparação das partes atingidas.

  - A CONTRATADA é responsável pela guarda, segurança e conservação dos serviços executados, até sua Aceitação Definitiva.

  - Os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA é responsável por atender, para a execução dos serviços e sua apresentação, as especificações da COHAB-SP, as normas de segurança do trabalho, a Legislação Municipal, Estadual e Federal aplicável.

  - A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços contratados, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização dos serviços motivo de diminuição de sua responsabilidade.

  - A CONTRATADA obriga-se a cientificar a COHAB-SP o mais rapidamente possível, e no prazo de 24 horas, por escrito, qualquer ocorrência anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos, dentro das responsabilidades aqui descritas.

  - As obrigações acima previstas são intransferíveis, sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável.

- CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP

  - A COHAB-SP é responsável por:

    - Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços provenientes deste contrato.

    - Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condições contratuais.

    - Rejeitar ou sustar a prestação de serviços inadequados.

    - Registrar, para posterior correção por parte da CONTRATADA, eventuais falhas detectadas na execução dos serviços, anotando devidamente as intercorrências que julgar necessárias.

    - Realizar, sempre que julgar necessário, reuniões técnicas para discussão do andamento dos trabalhos.

  - À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços objeto deste contrato, antes ou durante a execução dos mesmos.

  - Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica dos serviços, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional à COHAB-SP.

  - Fica reservado à COHAB-SP o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

  - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços objeto deste ajuste, a COHAB-SP por meio de seus funcionários ou de prepostos formalmente designados, reserva-se o direito de, sem qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços. Para esse efeito, a CONTRATADA obriga-se a:

    - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela COHAB-SP e seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

    - Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, na pessoa de seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou refazendo, quando for o caso, às suas próprias expensas, os trabalhos que não obedeçam às respectivas exigências e especificações pertinentes.

    - Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica, ou que ocorra por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP e de seus prepostos, cabendo à CONTRATADA, no caso, todos os ônus decorrentes da paralisação.

    - Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

  - A COHAB-SP se fará representar por prepostos credenciados ou, na falta ou impedimento destes, por substituto com as mesmas atribuições e poderes.

  - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução dos serviços feitas pela COHAB-SP ou por seus prepostos à CONTRATADA, ou desta àquela, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios se processadas por escrito ou devidamente registradas no Livro de Ocorrências.

  - As observações registradas no Livro de Ocorrências deverão ser assinadas pelo representante da COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA.

  - Serão realizadas vistorias, pela COHAB-SP ou por seus prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados, a medição dos itens executados para efeito de faturamento e a recepção dos serviços concluídos, especialmente ao seu final.

    - Todas as vistorias serão acompanhadas por profissional habilitado indicado pela CONTRATADA.

  - A realização das vistorias deverá ser registrada no Diário de Ocorrências, cujas anotações da fiscalização ali postas terão validade de comunicação escrita e devem ser sempre rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

  - A CONTRATADA manterá o Livro de Ocorrências, devendo a COHAB-SP receber, obrigatória e semanalmente, as segundas vias das folhas do mesmo.

  - No Livro de Ocorrências estarão registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos, o fornecimento de materiais, o controle meteorológico, as fiscalizações ocorridas e suas observações, além das anotações técnicas e servirá, assim, de meio de comunicação formal entre as partes.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS SEGUROS

  - A CONTRATADA obriga-se a contratar e manter, na forma da lei, durante o prazo necessário à execução do objeto deste contrato, seguro total obrigatório contra acidente de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não eventualmente cobertas, apresentando os documentos que comprovem a sua efetivação e manutenção sempre que solicitados pela COHAB-SP.

  - O seguro previsto nesta cláusula será contratado diretamente pela CONTRATADA, que fica responsável por todos os atos decorrentes e inerentes à sua contratação e efetivação.

  - Na hipótese de eventual prorrogação do prazo inicialmente previsto para a execução do objeto deste ajuste, a CONTRATADA deverá providenciar para que o seguro permaneça vigente durante todo o prazo contratual, sempre considerado o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentando, quando solicitado pela COHAB-SP, os respectivos documentos que demonstrem o cumprimento da obrigação ora tratada.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA

  - Para garantia do fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, a CONTRATADA, no ato da sua assinatura, prestou a garantia no valor de R$ 17.504,44 (dezessete mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme previsto no item 12 do Edital que deu origem a esta avença.

  - Na hipótese de utilização da garantia no decorrer deste contrato, fica a CONTRATADA obrigada a complementá-la, para que atinja o valor constante no subitem 13.1 desta cláusula.

  - Não sendo a caução ofertada em dinheiro ou em títulos da dívida pública, a CONTRATADA deverá manter vigente a garantia que vier a ser prestada durante todo o prazo de execução deste contrato, nele considerado o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sob pena de suspensão de eventuais pagamentos devidos pela CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais e legais cominadas à espécie.

  - A garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes ou relacionados com a sua execução, nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PROPRIEDADE DOS TRABALHOS

  - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para execução dos serviços contratados serão de propriedade da COHAB-SP.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá ao final do prazo contratual, solicitar em 02 (duas) vias, o recebimento dos serviços, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisório de conclusão dos serviços.

  - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela COHAB-SP, bem como medidos e pagos e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente. Deverá a CONTRATADA, depois de atendidas todas as eventuais exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

  - Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório e/ou utilização dos serviços, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE, mediante nova solicitação da CONTRATADA, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

  - Caso a CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contado do final da execução dos serviços deste ajuste, não solicite os Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, conforme subitens 16.1 e 16.3 desta Cláusula, os mesmos serão automaticamente emitidos pela COHAB-SP, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as demais exigências estabelecidas.

  - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes deste contrato e da legislação em vigor.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

  - O não cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, pela CONTRATADA, dará ensejo à aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente:

    - Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão deste contrato ou sanção mais severa.

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, por sua inexecução parcial ou total.

  - A inexecução parcial ou total deste contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 atualizada, podendo a CONTRATADA ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Pública pelo período de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidônea.

  - As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

  - As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e conseqüentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado.

  - Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a COHAB-SP poderá reter o pagamento e a garantia contratual.

  - A abstenção por parte da COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas neste instrumento contratual, não importa em renúncia ao seu exercício.

  - A aplicação de qualquer penalidade prevista neste contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, no que couber.

  - Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as suas obrigações trabalhistas. Caso a COHAB-SP constate o descumprimento de tais obrigações ou ainda tenha conhecimento de seu descumprimento através de informação prestada pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, aplicar-se-ão à CONTRATADA as sanções contratuais previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/93.

  - Fica assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação federal e municipal vigente.

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

  - Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

    - Se a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços  com ela contratados.

    - Se for constatada imperfeição incorrigível dos serviços executados.

    - Se a CONTRATADA não atender, no prazo de quarenta e oito horas, notificação da COHAB-SP, sobre assuntos referentes aos serviços prestados.

    - Se a CONTRATADA não cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico, reiteradamente.

    - Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigências relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.

    - Nos casos previstos no artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

    - No caso previsto no parágrafo único, do artigo 29, da Lei Municipal nº 13.278/02, relativamente à constatação, pela COHAB-SP, de aplicação à CONTRATADA de pena de declaração de inidoneidade ou suspensão para licitar e contratar com a Administração Pública.

  - Este contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente, se conveniente à COHAB-SP, mediante comunicação por escrito, expedida com antecedência mínima de quinze dias.

  - Ocorrendo rescisão deste contrato e/ou interrupção dos serviços, a COHAB-SP pagará aqueles concluídos e julgados aceitáveis, descontando desse valor os prejuízos por ela sofridos.

  - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, conforme art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma norma.

- CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Integram o presente instrumento, para todos os efeitos legais, o respectivo Edital de TOMADA DE PREÇOS e seus Anexos, bem como a proposta oferecida pela CONTRATADA, independentemente de transcrição.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação demonstradas por ocasião da licitação, durante a vigência deste contrato, respondendo civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato relevante.

  - À CONTRATADA é vedado, sem prévia autorização da COHAB-SP, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos objeto deste contrato, ou divulgá-las através da imprensa escrita ou falada e qualquer outro meio de comunicação.

  - A abstenção do exercício, por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistem, ou sua concordância com atrasos no cumprimento de obrigações da CONTRATADA, não afetará aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer tempo, a seu critério exclusivo, e não alterará, de nenhum modo, as condições estipuladas neste contrato, nem obrigará a COHAB-SP relativamente a inadimplementos.

  - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à COHAB-SP e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto deste contrato, isentando a COHAB-SP de qualquer ônus.

  - Aplicar-se-ão às relações entre COHAB-SP e a CONTRATADA, o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei Municipal nº 13.278/02, o Decreto Municipal nº 44.279/03 e a Lei Complementar n° 123/06, regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal nº 49.511/08, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 52.552/11.

- CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

  - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas deste contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo,

PELA COHAB-SP

João Abukater Neto		Raphael Mário Noschese 		Marcus Vinícius dos A. G. de Freitas

Diretor Técnico			Diretor de Patrimônio		Diretor Administrativo

PELA CONTRATADA

Luis Antonio Pupinski						Simone Aparecida Pupinski

Sócio								Sócia

TESTEMUNHAS

_________________________					_________________________

# Text boxes

CONTRATO Nº                    /15

101010109