TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/116/SIURB/14/2015.

CONTRATO Nº 116/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.201.640-5.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SÃO PAULO OBRAS – SP Obras.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO DA PISTA E PIT-LANE, REFORMA DAS INSTALAÇÕES PERMANENTES E ADEQUAÇOES DE ACESSIBILIDADE, NOS TERMOS EXIGIDOS PELA FIA, NO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE – INTERLAGOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO 43º GP BRASIL DE FÓRMULA 1.

OBJETO DO ADITAMENTO:      1)  DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2) DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇAO DE NOVA PLANILHA

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, SÃO PAULO OBRAS – SPObras, inscrita no CNPJ sob o n° 11.958.828/0001-73, sediada na Praça Patriarca, 96 – 8º andar - Sé, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Diretor de Gestão Corporativa, Sr. Bruno Rocha Nagli, portador do RG nº 10.045.268 SSP/MG,  e do CPF nº  349.459.758-84 e pelo Diretor de Desenvolvimento de Projetos, Sr. Ricardo Pereira da Silva, portador do RG nº 6.290.312-3 e do CPF nº 355.420.126-04, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 94 e fls. 98 e o despacho de fls. 95 retificado em fls. 99 do Processo nº 2014-0.201.640-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 116/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual a contar de 10 de março de 2015 até 01 de maio de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇAO DE NOVA PLANILHA

  - Do replanilhamento com adoção da nova planilha de orçamento sem alteração do valor contratual, conforme anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 116/SIURB/14 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,         de                                         de 2015.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

CONTRATADA

SÃO PAULO OBRAS – SPObras

___________________________              _________________________________

Diretor de Gestão Corporativa                       Diretor de Desenvolvimento de Projetos

Bruno Rocha Nagli		                          Ricardo Pereira da Silva

RG: 10.045.268 SSP/MG                                RG: RG: 6.290.312-3

CPF: 349.459.758-84                                          CPF: 355.420.126-04