CONTRATO N° 043/SIURB/09.

MODALIDADE׃ CONTRATAÇÃO DIRETA – POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009-0.117.125-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB

OBJETO: Contratação da EMURB para a contratação de empresas especializadas em engenharia, arquitetura, urbanismo e engenharia ambiental para elaboração de estudos funcionais, projetos básicos, projeto executivo e elaboração de estudo de impacto ambiental EIA-RIMA para intervenções viárias para melhoramento e alargamento da Estrada da Cachoeirinha, prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho e canalização do Córrego Água dos Brancos, melhoramentos e alargamento da Av. Dona Belmira Marin, melhoramento e alargamento da Estrada M’Boi Mirim, melhoramentos e alargamento da Av. Carlos Lacerda, melhoramentos e alargamento da Estrada de Itapecerica e melhoramentos e alargamento da Av. Sadamu Inoue e implantação de Terminal de ônibus.

VALOR: R$ 21.519.000,00 (VINTE E UM MILHÕES E QUINHENTOS E DEZENOVE MIL REAIS).

PRAZO: 17 (DEZESSETE) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Sr. Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Marcos Rodrigues Penido,  e de outro lado, a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB, inscrita no C.N.P.J sob o. nº 43.336.288/0001-82, sediada na Rua São Bento, 405 – 15º andar - Centro, no Município de São Paulo, neste ato representada pelo (s) abaixo assinado(s), a seguir denominada “CONTRATADA”, de acordo com o despacho de fls.31, publicado no Diário Oficial  da Cidade de São Paulo de 18/06/09, resolvem celebrar o presente Contrato, com base no que dispõe o artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 44.279/03 e Lei Municipal 13.278/02, Portaria 02/SIURB G/2009 de 10 de janeiro de 2009 e respectivas alterações posteriores e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  Constitui  objeto do presente Contrato a contratação da EMURB para a contratação de empresas especializadas em engenharia, arquitetura, urbanismo e engenharia ambiental para elaboração de estudos funcionais, projetos básicos, projeto executivo e elaboração de estudo de impacto ambiental EIA-RIMA para intervenções viárias para melhoramento e alargamento da Estrada da Cachoeirinha, prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho e canalização do Córrego Água dos Brancos, melhoramentos e alargamento da Av. Dona Belmira Marin, melhoramento e alargamento da Estrada M’Boi Mirim, melhoramentos e alargamento da Av. Carlos Lacerda, melhoramentos e alargamento da Estrada de Itapecerica e melhoramentos e alargamento da Av. Sadamu Inoue e implantação de Terminal de ônibus.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

  - O valor total dos serviços está estimado em R$ 21.519.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos e dezenove mil reais), na data-base de Janeiro/2009, sendo para o exercício de 2009 o valor estimado de R$ 1.072.259,63 (um milhão; setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

  - A EMURB receberá, a título de remuneração pela administração das Obras e Serviços discriminados na Proposta da Contratada, parcelas mensais equivalentes a 8% (oito por cento) dos valores constantes de cada uma das medições dos serviços realizados pela contratada responsável pela execução das obras e serviços no valor  estimado de R$ 1.594.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil reais), que está incluso no valor total do Contrato.

2.3 Os recursos restantes para complementação do valor do Contrato serão empenhados oportunamente por conta das dotações próprias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 – Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação, foram emitidas as seguintes Notas de Empenho: NE nº 48089/09, para a cobertura dos serviços onerando a dotação nº 22.10.15.451.0182.5.083.4.4.90.51.00.00, no valor de R$ 992.832,99 (novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), e NE nº 48093/09, para a taxa de 8% da Contratada, onerando a dotação nº 22.10.15.451.0182.5.083.4.4.90.51.00.00,        no valor de R$ 79.426,64 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

3.2 – Será obedecido o principio da anualidade orçamentária, devendo, as despesas do exercício subseqüente, onerar as dotações próprias do orçamento.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1 - Os preços contratados serão reajustados, anualmente, obedecidas às disposições dos Decretos Municipais nº 25.236 de 29 de dezembro de 1987 e nº 48.971 de 27 de novembro de 2007, nos termos do disposto na Portaria SF 104/94.

4.1.1 -  A periodicidade anual para efeito de reajuste econômico terá como termo inicial a data da apresentação da proposta, nos termos previstos no artigo 3° e seu § 1°, da Lei Federal n° 10.192, de 14/02/2001.

4.1.2 – O reajuste será calculado nos termos dos Decretos nº 25.236 de 29 de dezembro de 1987 e 48.971 de 27 de novembro de 2007 e Portaria SF 104/94, sendo definido o índice de reajuste “Consultoria”.

4.1.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alterações das condições avençadas nesta cláusula, em face de normas que regem a matéria.

4.3 - Estão incluídos no valor total deste instrumento todos os tributos, taxas e/ou encargos de qualquer natureza sejam eles federais, estaduais ou municipais, comprometendo-se a EMURB a saldá-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como as despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de seu pessoal e de materiais, despesas comerciais ou de qualquer natureza, enfim, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

5.1 – O prazo de vigência contratual será contado a partir da data de sua assinatura, e o prazo total para a execução dos serviços é de 17 (dezessete) meses, contados da data fixada na Ordem de Inicio de Serviços a ser expedida por esta Secretaria, podendo ser prorrogado, na forma da Lei.

5.2 – Quando for o caso, serão emitidas Ordens de Serviços parciais, referentes as etapas de trabalho integrantes do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1 – O regime de execução dos serviços contratados é de empreitada por preço global.

6.2 – A EMURB poderá contratar a execução de serviços quando a complexidade e o prazo para a execução do presente Contrato assim o exigirem.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 -  EMURB:

a) executar o planejamento, a coordenação e desenvolvimento dos trabalhos que constituem o objeto do contrato, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos, sendo a única e exclusiva responsável por eventuais obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais envolvidos, que não manterão qualquer vínculo empregatício com a SECRETARIA;

b) designar um representante junto à SECRETARIA para tratar de todos os assuntos relativos ao presente contrato;

c) realizar procedimentos licitatórios e respectivas contratações, orientar tecnicamente e fiscalizar a execução dos contratos decorrentes;

d) responder perante a SECRETARIA pela qualidade técnica e orientação dos trabalhos desenvolvidos, em especial por aqueles executados pela empresa contratada para a realização dos serviços e das obras;

f) comunicar as incorreções constatadas nos serviços de execução dos serviços e obras submetidos à sua análise e fiscalização, providenciando a devida correção junto à empresa executora;

g) verificar o cumprimento das cláusulas contratuais pela empresa executora dos serviços, bem como o desenvolvimento físico-financeiro dos serviços;

h) analisar, verificar e controlar as medições dos serviços da empresa executora do serviço e das obras;

i) analisar os pleitos de alteração contratual da empresa executora dos serviços e fornecer em tempo hábil os documentos necessários à lavratura de termos aditivos e termos de recebimento, provisório ou definitivo, submetendo-os à SECRETARIA para anuência;

j) prever as interferências e outras dificuldades surgidas durante a realização dos serviços, as quais deverão ser comunicadas, por escrito, à SECRETARIA;

k) fornecer mensalmente relatório contendo andamento das atividades referentes à execução dos serviços;

l)   promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato.

m) manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, devidamente identificadas com o número do contrato, ficando a disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas;

n) responder pelos danos causados à SECRETARIA ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo, inclusive de seus empregados, prestadores de serviços ou prepostos a qualquer título, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

7.1 - Da SECRETARIA:

a) fornecer à EMURB todas as informações necessárias à execução dos serviços objeto deste CONTRATO;

b) designar um representante junto a EMURB para tratar de todos os assuntos pertinentes ao presente contrato.

c) indicar um técnico da SECRETARIA para compor a Comissão Especial de Licitação;

d) esclarecer prontamente as dúvidas que forem suscitadas pela EMURB;

e) acompanhar e fiscalizar, permanentemente, a fiel execução dos serviços ora contratados, desde o início até a aceitação definitiva, verificando sua perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os problemas surgidos;

f) expedir as determinações e comunicações dirigidas a EMURB por escrito.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTO

  - A remuneração dos serviços objeto do presente Contrato será efetuada através de medições mensais dos serviços executados, a serem encaminhadas pela EMURB, contando-se como primeiro dia do período da primeira medição, a data de emissão da respectiva Ordem de Início dos Serviços. As medições mensais serão acompanhadas de respectivos relatórios de atividades, sendo realizadas pela fiscalização da SECRETARIA;

  - Os pagamentos serão mensais, efetuados 30 (trinta) dias após o protocolo do requerimento de medição dos serviços prestados pela EMURB no período, acompanhado da respectiva nota fiscal e fatura ou nota fiscal fatura, em conta corrente, ou, excepcionalmente, no Departamento do Tesouro, a Secretaria Municipal de Finanças, no prazo de trinta dias a contar do adimplemento de cada medição mensal;

    - A Nota Fiscal ou Fatura deverá indicar a conta corrente e a agência para crédito dos pagamentos;

    - O prazo previsto no item 8.2 supra, começará a correr novamente em caso de recusa dos serviços ou de irregularidade na apresentação dos documentos necessários ao pagamento, se o defeito não puder ser corrigido imediatamente.

CLAUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 – A  Fiscalização dos serviços exercida pela Secretaria não exonera nem diminui a completa responsabilidade da EMURB pela qualidade técnica dos serviços e por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

9.2 – Não obstante a EMURB seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto deste contrato, a SECRETARIA reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos formalmente designados, principalmente no tocante aos aspectos relativos à preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EQUIPE TÉCNICA

10.1 - Para  o  desenvolvimento  do  objeto  do  Presente Contrato a EMURB  poderá contratar a execução de serviços, quando da complexidade e especificidade e/ou prazo para sua execução assim que o exigirem.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Este Contrato poderá ser modificado por termos aditivos, de comum acordo entre os Signatários, para o fiel cumprimento do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 - Em caso de inexecução total ou parcial deste ajuste, a EMURB estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legais, as quais só deixarão de ser aplicadas nos casos expressamente comprovados pela EMURB, na ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual, ou na hipótese de a falta decorrer de fatos imputáveis à SECRETARIA:

12.1.1 Multa por dia de atraso, em relação aos prazos fixados no cronograma integrante da Proposta da Contratada: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor estimado em cada etapa;

12.1.2 - O atraso superior a quinze dias para o início ou término dos serviços de cada uma das etapas será considerado como inexecução parcial e implicará na aplicação da penalidade constante no subitem 12.1.3;

12.1.3 - Multa por inexecução parcial do contrato: 5% (cinco por cento) do valor  estimado da etapa do contrato parcialmente executada;

12.1.4 - Multa por inexecução total do contrato: 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato;

12.2 - Aplicada a pena e transcorrido o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis sem interposição de recurso ou denegado provimento ao recurso interposto, executar-se-á a penalidade aplicada;

    - - Na hipótese de aplicação de multa, o valor correspondente poderá ser descontado do que o contratado tiver a receber;

12.2.3 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1 -  Este contrato poderá ser rescindido em qualquer das hipóteses previstas no  artigo 78 e 79 da Lei n° 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO

14.1 -	Os serviços objeto deste contrato serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

14.2.- Os serviços objeto deste contrato serão recebidos definitivamente, mediante termo circunstanciado, após o decurso do prazo de observação não superior a 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.3 - A EMURB exibiu, neste ato, a Guia de Arrecadação no valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), correspondente ao pagamento dos emolumentos, conforme estabelecido no Decreto nº  50.350/08.

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Municipal nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro.

15.3 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

o VIIInjjnjjn                                                           E, por estarem de acordo firmam as partes, o presente instrumento de rescisão, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

São Paulo,         de                         de  2009.

______________________________________________

PREFEITURA

MARCOS RODRIGUES PENIDO

Secretário Adjunto da Secretaria de

Infraestrutura Urbana e Obras

SIURB

EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

___________________________        __________________________________

Diretor de Obras em exercício              Diretora Administ. Financeira em exercício

EDWARD ZEPPO BORETTO              CAROLINA MORETTI FONSECA

R.G. n° 3.992.375                                 R.G. n° 19.592.895-7

TESTEMUNHAS:

____________________                                                    ____________________

Elisabete J. da Silva                                                          Elisabete de O. Araujo

RG. nº 14.393.554-9                                                            RG. nº 10.188.035-2

/cagr