TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/042/SIURB/13/2014

CONTRATO Nº 042/SIURB/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.211.480-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S.A

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO ÂMBITO DO PRA – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS, SUBDIVIDIDOS EM UM TOTAL DE 5 (CINCO) LOTES – LOTE 05

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S.A, inscrita no CNPJ sob o n° 61.069.050/0001-10, estabelecida na Av. Antonio Ramiro da Silva, 250 - Jardim do Lago, no Município de São Paulo, representada neste ato por seu Sócio Diretor, Sr. Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço, portador do RG nº 8.416.962-X e do CPF nº 051.771.428-09, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 871 e o despacho de fls. 872 do Processo nº 2013-0.211.480-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 042/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 01 de junho de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos, as cláusulas do contrato 042/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2014.

_____________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________

C O N T RA T A D A

CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A

SÓCIO DIRETOR

CARLOS ANDRÉ ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO

RG Nº 8.416.962-X,

CPF Nº 051.771.428-09