TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.077.719-0

CONTRATO Nº 32/SMADS/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E      DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção e adequação no Centro da Juventude Elza Martins Rovai, situado na Rua Capricho, 872 – Tucuruvi (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., sediada na Alameda dos Maracatins, 1.435 – 10º andar – conj. 1010 – Indianópolis – São Paulo - SP, CEP: 04089-001 – telefone: (11) 5044-6828, inscrita no CNPJ sob o nº 49.335.714/0001-40, neste ato representada pelo Sr. SÍLVIO ROBERTO DA SILVA, RG nº 24.834.313-0, CPF/MF nº 161.411.768-36, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 105 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 32/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 95/97, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 26/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

SILVIO ROBERTO DA SILVA

Procurador – Temafe Engenharia e Construções Ltda.

Testemunhas: