TERMO DE ADITAMENTO Nº 015/126/SIURB/11/2014.

CONTRATO Nº 126/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.099-2. (PROC. ORIG. N° 2011-0.197.335-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A.

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 1, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Sr. Secretário Adjunto da Secretária de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro a empresa HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.573.184/0001-73, com sede na Rua Guararapes, 1909, 5º andar, Brooklin Novo - São Paulo, neste ato representado pelo, Sr. Dante Prati Favaro, portador do RG nº 4.998.751-3 SSP/SP e CPF nº 045.661.208-48, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 16 e o despacho de fls. 17, do Memorando n°048/SIURB/EDIF – 5/14 (TID 12430300), ao processo nº 2011-0.133.099-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 126/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

  - Prorrogação do prazo da CEI Setor 2504, por mais 61 (sessenta e um) dias corridos, contados a partir de 01 de agosto de 2014;

  - Prorrogação do prazo da EMEF Setor 7405, por mais 61 (sessenta e um) dias corridos, contados a partir de 01 de agosto de 2014;

  - Prorrogação do prazo da EMEF Setor 7408, por mais 61 (sessenta e um) dias  corridos, contados a partir de 01 de agosto de 2014;

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 2505, por mais 61 (sessenta e um) dias corridos contados a partir de 01 de agosto de 2014;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1.	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 126/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                      de 2014.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETARIO ADJUNTO

DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

______________________________________________

C O N T R A T A D A

HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A

REPRESENTANTE LEGAL

DANTE PRATI FÁVARO

RG Nº 4.998.751-3 SSP/SP

CPF Nº 045.661.208-48