# TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATADA: SCAURY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP

Processo n°: 2014.0.291.732-1

Carta Convite 007/SP-SA/2014

C.A. nº: 005/SP-SA/CAF-SF/2015

OBJETO: Execução de serviços de manutenção e conservação no 1º e 2º andar do prédio sede da Subprefeitura Santo Amaro.

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 014/SP-SA/CAF-SF/2014, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA SANTO AMARO, neste ato representada pelo Senhor Valderci Malagosini Machado, Respondendo pelo Cargo de Subprefeito de Santo Amaro e a empresa SCAURY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, CNPJ 12.020.549/0001-27, para fazer figurar as seguintes alterações:

- Prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias, a partir de 25/01/2015, com término previsto em 23/02/2015.

- As demais cláusulas permanecem inalteradas.

21/01/2015

___________________________________________

VALDERCI MALAGOSINI MACHADO

Respondendo pelo cargo de Subprefeito

Subprefeitura Santo Amaro

# Text boxes

_______________________

Fiscal do Contrato

_______________________

Contratada

_______________________

Gestor do Contrato