TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/038/SIURB/13/2015.

CONTRATO Nº 038/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.211.449-9.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: FBS – CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A.

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO ÂMBITO DO PRA – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS, SUBDIVIDIDOS EM UM TOTAL DE 5 (CINCO) LOTES – LOTE 1.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2) ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 66.806.555/0001-33, sediada na Rua Cenno Sbrighi, 170 – edif. I – 4º andar, Agua Branca, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Procurador, Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5, CPF nº 135.302.738-48 e pela Procuradora, Sra. Fabiana Borlin Alves, portadora do RG n° 20.262.282-4 e do CPF n° 199.447.378-95, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1515 e o despacho de fls. 1516, do Processo nº 2013-0.211.449-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 038/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 01 de fevereiro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

2.1.   Em decorrência da alteração no estatuto da empresa contratada, a Razão Social da empresa passa a ser FBS – CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1.	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as cláusulas do contrato 038/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2015.

_____________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

C O N T R A T A D A

FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A

__________________________                              _________________________

Procurador                                                               Procuradora

André da Silva                                                         Fabiana Borlin Alves

RG nº 22.138.011-5                                                  RG nº 20.262.282-4

CPF nº 135.302.738-48                                            CPF nº 199.447.378-95