CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO NO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DO GATO – BOM RETIRO - SUBPREFEITURA SÉ - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CAPITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E A EMPRESA ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. -  EPP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2014-0.024.139-8

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, na qualidade de órgão operador do Fundo Municipal de Habitação – FMH, nos termos da Lei Municipal nº 11.632/94, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andar, aqui representada na forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, doravante designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa ALLTEC Construções e Comércio Ltda.-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.654.535/0001-25, com sede no município de São Paulo, na Rua Emília Marengo, n.º 260, conjunto 62, CEP 03.336-000, neste ato representada por Priscilla Mayoral Villano, brasileira, solteira, nutricionista, portadora da cédula de identidade RG n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e inscrita no CPF/MF n.º xxxxxxxxxx, residente e domiciliada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA têm entre si, justa e contratada, a execução dos serviços descritos na cláusula primeira deste, em face do resultado obtido no CONVITE N°  007/14 seus ANEXOS e DOCUMENTOS, integrantes deste instrumento para todos os fins de direito, e de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, da Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 14.145, de 07 de abril de 2006, Lei Complementar nº 123/06, regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal nº 49.511, de 20 de Maio de 2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 52.552, de 08 de agosto de 2011, no que couber, e demais legislação aplicável, e ainda, pelas seguintes cláusulas e condições:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Por força do presente instrumento contratual, a CONTRATADA obriga-se à prestação de SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO NO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DO GATO – BOM RETIRO - SUBPREFEITURA SÉ - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CAPITAL, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, em atendimento ao CONVITE Nº 007/14, que passam a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO/DO REGIME DE EXECUÇÃO

  - O valor total estimado para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de R$ 79.942,27 (setenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), de acordo com a proposta e respectiva planilha de preços apresentadas pela CONTRATADA, ora ratificada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

  - Os serviços contratados serão executados pelo regime de execução indireta de empreitada por preços unitários.

- CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

  - A COHAB-SP pagará as faturas correspondentes aos serviços contratados com recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária:

- Órgão: 91.00 – Fundo Municipal de Habitação

- Unidade: 91.10 – Fundo Municipal de Habitação

- Programática 91.10.16.451.3002.3.354 – Construção de Unidades Habitacionais

- Despesa: 4.4.90.30.00 – Material de Consumo

- Fonte de Recurso: 08 – Tesouro Municipal – Recursos Vinculados

- Nota de Reserva nº 31 – Emissão: 31/03/2015

- Reserva Gafin nº 29/2015

- Nota de Empenho nº 36 – Data de Emissão: 10/04/2015.

- CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços ora contratados serão executados no Conjunto Residencial Parque do Gato – Av. Presidente Castelo Branco, 5200 – Bom Retiro - Subprefeitura Sé – Município de São Paulo – Capital, conforme Mapa de Localização que integra o Anexo 9 do Edital que deu origem a esta avença.

- CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO

  - O prazo para execução dos serviços decorrentes deste contrato é de 60 (sessenta) dias, contado da data da emissão da Ordem de Início de Serviços, pela Diretoria Técnica da COHAB-SP.

  - Os serviços objetivados serão solicitados à CONTRATADA mediante emissão da Ordem de Início dos Serviços - OIS, que passará a integrar este instrumento.

  - A COHAB-SP convocará a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início de Serviços – OIS, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura deste contrato.

  - A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação serão considerados inexecução total do objeto deste ajuste e ensejarão a aplicação da penalidade prevista.

  - Poderão não ser computados no prazo contratual de execução dos serviços, os dias impraticáveis à realização dos serviços programados, devidamente comprovados à COHAB-SP e corretamente registrados no Livro de Ocorrências Diárias.

  - Eventuais interrupções na execução dos serviços contratados somente serão aceitas pela COHAB-SP, se devidamente comprovados os fatos causadores das ocorrências inviabilizadoras e se os mesmos não decorrem direta ou indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA.

  - Quando por motivos inequivocamente alheios a vontade da CONTRATADA ocorrerem atrasos devidamente registrados na forma do subitem 5.5 deste Edital, a Diretoria Técnica da COHAB-SP a seu exclusivo critério poderá conceder a prorrogação do prazo correspondente aos atrasos verificados.

- CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS/DO REAJUSTE

  - Os preços unitários a serem utilizados para efeito de medição serão aqueles obtidos pela multiplicação das quantidades de serviços executados pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária da CONTRATADA.

  - Os preços oferecidos na proposta da CONTRATADA remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços e não serão atualizados para fins desta contratação.

  - Os preços para execução de eventuais serviços não constantes da Planilha Orçamentária serão oferecidos pela CONTRATADA à COHAB-SP que analisará e aprovará estes preços, sobre os quais incidirá o BDI proposto.

  - Para aceitação dos preços referidos no subitem 6.3 deverão ser apresentadas as composições de preços unitários para os serviços extracontratuais, para análise e aprovação da COHAB-SP.

  - Considerado o prazo para execução dos serviços, os preços ofertados não serão objeto de reajuste, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º do Decreto Municipal nº 48.971/07.

  - A data-base da Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, nos termos do Edital de CONVITE que deu origem a este ajuste, corresponde ao mês de novembro de 2014.

- CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado com base na medição dos serviços executados. Para o recebimento dos serviços pela COHAB-SP, a CONTRATADA deverá apresentar atestados e avaliações necessários, que comprovem e instruam a aceitação plena dos serviços contratados a serem medidos,  juntamente com a entrega da documentação pertinente pela CONTRATADA.

  - O pagamento dos serviços executados constantes da medição será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a aprovação formal da medição e liberação da Nota Fiscal/fatura, devidamente aceita por sua Diretoria Técnica da COHAB-SP.

  - As medições serão mensais e deverão abranger a totalidade dos serviços executados no respectivo período. Os preços unitários são os constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA.

  - A medição deverá observar os critérios de medição constantes do Caderno de Especificações, apresentado no Anexo 9 do Edital que deu origem a esta avença.

  - A medição deverá vir acompanhada de memórias de cálculo e relatório fotográfico, devendo ser entregue à fiscalização da COHAB-SP.

  - É parte integrante da medição a seguinte documentação:

    - Planilha resumo de controle físico (modelo COHAB-SP para obras a preço global ou planilha contratual para obras a preços unitários).

    - Memórias de cálculo discriminadas para todos os itens medidos, com clareza e de fácil compreensão, devidamente acompanhadas de croquis explicativos, preferencialmente redigidos em meio eletrônico.

    - Relatório fotográfico compatível com os itens medidos, impresso e por meio digital.

    - Diagrama de “mapa” do tempo.

    - Livro de Ocorrências Diárias.

    - Relatórios ou laudos de controle tecnológico.

    - Protocolo de entrega da documentação completa (com data de entrega pela CONTRATADA para a Gerência de Obras I – GOBRI – da COHAB-SP).

  - A CONTRATADA deverá efetuar sua medição e apresentá-la à COHAB-SP, juntamente com a documentação correspondente completa, até o segundo dia útil do mês subsequente ao do período da medição.

  - Após o recebimento da medição, a COHAB-SP terá 5 (cinco) dias úteis para processá-la, ratificá-la total ou parcialmente e, após o aceite da documentação apresentada, será emitido o Atestado de Execução de Serviços, quando então será solicitado à CONTRATADA o “de acordo” e emissão da respectiva fatura. Caso ocorra a devolução da medição por problemas técnicos, terá início novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para o processamento da mesma pela COHAB-SP.

  - A fatura deverá ser encaminhada eletronicamente à COHAB-SP, após a emissão do Atestado de Execução dos Serviços, mediante autorização prévia da COHAB-SP com o respectivo endereço eletrônico.

    - Na hipótese de erro ou divergência com as condições contratadas, a nota fiscal/fatura será recusada pela COHAB-SP mediante declaração expressa das razões da desconformidade, ficando também o pagamento prorrogado por quantos dias forem necessários à apresentação da nova fatura devidamente corrigida.

  - A COHAB-SP pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou colocação em cobrança bancária.

  - A COHAB-SP pagará à CONTRATADA o valor relativo aos serviços efetivamente realizados, medidos e aprovados, vedados quaisquer adiantamentos.

  - A medição final será processada mediante apresentação de toda documentação pertinente, relacionada no item 7.6 e aceite dos serviços por parte da COHAB-SP.

  - Deverão ser apresentados juntamente com a fatura, os comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias do INSS, do FGTS e do ISSQN, para verificação da situação de regularidade da CONTRATADA.

    - Caso a COHAB-SP constate a não regularidade nos pagamentos das contribuições acima referidas pela CONTRATADA, poderá comunicar o fato ao órgão competente, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.

    - A não regularidade nos pagamentos das contribuições poderá ainda acarretar eventual rescisão deste contrato, uma vez descumprida pela CONTRATADA a obrigação prevista no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada.

  - Haverá verificação no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes de todo e qualquer pagamento, para a devida constatação de que a CONTRATADA não esteja inscrita no CADIN – Cadastro Informativo Municipal, da Prefeitura do Município de São Paulo. Caso existam registros no CADIN, incidirão as disposições do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05, suspendendo-se o pagamento enquanto perdurar a inadimplência consignada naquele cadastro.

  - Os pagamentos observarão a legislação tributária vigente, bem como serão observados no que couberem, as retenções de ordem tributária previstas na Lei Federal nº 8.212/91 complementada pelas Ordens de Serviço do INSS; na Lei nº 10.833/03; na Lei Municipal nº 13.701/03, com as modificações introduzidas pela Lei Municipal nº 14.042/05 (ISSQN), sem prejuízo do disposto nas demais normas fiscais aplicáveis.

  - Os recursos financeiros para pagamento das faturas correspondentes aos serviços ora contratados estão consignados na Cláusula Terceira deste contrato.

  - A CONTRATADA executará o objeto deste ajuste sujeitando-se aos ônus e obrigações estabelecidos na legislação civil, previdenciária, fiscal, trabalhista e acidentária aplicáveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes desta contratação e dos serviços que serão executados, os quais ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, incumbindo a cada uma das partes as retenções legais pertinentes que lhes competirem.

- CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão obedecer integralmente à legislação pertinente, observando as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as normas de segurança do trabalho e as N.T.O. – Normas Técnicas Oficiais municipais, estaduais e federais aplicáveis, além das orientações específicas constantes dos elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP.

  - A CONTRATADA deverá indicar um profissional que será o preposto e o responsável pela coordenação e execução dos serviços contratados.

    - A CONTRATADA deverá substituir, em caso de solicitação da COHAB-SP, o profissional indicado no subitem acima, em no máximo, 24 horas contadas a partir da solicitação.

  - Poderão ser realizadas, caso necessário, reuniões técnicas sempre que convocadas pela COHAB-SP ou solicitadas pela CONTRATADA, para discussão do andamento dos trabalhos, as quais deverão contar com a presença do profissional indicado pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá paralisar, por determinação da COHAB-SP, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica.

  - A CONTRATADA deverá fornecer as instalações, os equipamentos e aparelhagens, necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao objeto deste contrato.

  - Durante a execução dos serviços deste ajuste, a CONTRATADA obriga-se a adotar todos os cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos técnicos, operários e demais pessoas envolvidas direta e/ou indiretamente com a execução dos serviços. O mesmo cuidado deverá ser tomado com os usuários, moradores ou transeuntes do local.

    - Os técnicos, operários e demais envolvidos diretamente com a execução dos serviços deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual – E.P.Is.

  - Durante a execução dos serviços , em face do acompanhamento e análise dos serviços, a COHAB-SP poderá solicitar correções e/ou complementações até a plena adequação dos mesmos.

  - Deverão ser realizados os testes de controle tecnológico referentes aos materiais a serem utilizados nos serviços. Os resultados dos testes deverão ser apresentados e aceitos pela COHAB-SP previamente à realização da medição dos serviços.

  - A CONTRATADA arcará com todos os custos necessários para prestação dos serviços contratados, considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial da CONTRATADA compreende todos os custos diretos e indiretos relativos à realização dos mesmos, inclusive despesas com transporte, carregamento e descarregamento de materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal, bem como despesas com combustível, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas.

  - Os registros, impostos e/ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os serviços contratados ficarão a cargo da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retenções legais sobre a remuneração devida.

  - A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer diretamente por si, ou por intermédio de terceiros, devidamente credenciados, ampla e completa fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à CONTRATADA em todas as fases da execução do objeto deste contrato.

  - O exercício da fiscalização não exonera a CONTRATADA da responsabilidade assumida no tocante à boa qualidade dos trabalhos contratados.

  - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução das atividades serão comunicadas por escrito pela fiscalização.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar as atividades, com toda cautela e boa técnica.

- CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA desde logo reconhece que é responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos que eventualmente venha sofrer a COHAB-SP, a coisa e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto do presente contrato, correndo, por sua conta, risco e às suas exclusivas expensas, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a COHAB-SP, os ressarcimentos ou indenizações que possam derivar, especialmente, dos seguintes fatores, porém a eles não se limitando:

    - Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.

    - Imperfeição ou insegurança nos serviços.

    - Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificados após o término deste contrato.

    - Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos, ferramentas e materiais usados na execução dos serviços.

    - Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços.

    - Acidentes de qualquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer fielmente as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.

    - Prejuízos causados a terceiros.

  - A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de salários, encargos e obrigações de natureza trabalhista e demais contribuições decorrentes da “Consolidação das Leis de Trabalho”, da Legislação em vigor e da Previdência Social.

  - Durante o período de execução dos serviços, a CONTRATADA é responsável pela guarda dos materiais, equipamentos e ferramentas que forem necessários para a execução dos serviços contratados, ficando a reposição dos bens eventualmente furtados e sinistrados sob ônus e a cargo da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA é responsável pela guarda, segurança e conservação dos serviços executados, até a aceitação definitiva pela COHAB-SP.

  - Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro que venha a atingir o depósito de materiais e os serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da COHAB-SP, para dar início à reparação das partes atingidas.

  - Os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA obriga-se a executar o controle tecnológico dos serviços. O controle será executado por empresa especializada, indicada pela CONTRATADA e aceita pela COHAB-SP, sob pena de ser configurada a inexecução parcial deste contrato.

  - A CONTRATADA obriga-se a apresentar um Plano do Controle Tecnológico dos Materiais e Serviços.

  - A CONTRATADA é responsável pelo custo dos ensaios suplementares que forem exigidos pela COHAB-SP, no sentido de atestar a qualidade e características dos materiais empregados ou dos serviços executados.

  - A CONTRATADA obriga-se a apresentar ao final dos serviços a quitação de débitos das ligações provisórias de água e energia elétrica.

  - A CONTRATADA é responsável por atender todas as condições e exigências para a execução dos serviços ora contratados, bem como, no que forem pertinentes, as determinações do Caderno de Especificações da COHAB-SP, sem prejuízo de nenhuma outra disposição deste instrumento.

  - A CONTRATADA obriga-se a cientificar a COHAB-SP o mais rapidamente possível, e no prazo de 24 horas por escrito, qualquer ocorrência anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos, dentro das responsabilidades aqui descritas.

  - A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços contratados, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização dos serviços motivo de diminuição de sua responsabilidade.

  - As obrigações acima previstas são intransferíveis, sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável.

- CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

  - A COHAB-SP é responsável por:

    - Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços provenientes deste contrato.

    - Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condições contratuais.

    - Rejeitar ou sustar a prestação de serviços inadequados.

    - Registrar, para posterior correção por parte da CONTRATADA, eventuais falhas detectadas na execução dos serviços, anotando devidamente as intercorrências que julgar necessárias.

    - Realizar, sempre que julgar necessário, reuniões para discussão do andamento dos trabalhos.

    - Fica reservado à COHAB-SP o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

    - À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços objeto deste contrato, antes ou durante a execução dos mesmos.

    - Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica dos serviços, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional à COHAB-SP.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E DA VISTORIA

  - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços objeto deste ajuste, a COHAB-SP por meio de seus funcionários ou de preposto formalmente designado, reserva-se o direito de, sem qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços. Para esse efeito, a CONTRATADA obriga-se a:

    - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela COHAB-SP e seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

    - Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, na pessoa de seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou reconstruindo, quando for o caso, às suas próprias expensas, os trabalhos que não obedeçam às especificações e/ou normas técnicas pertinentes.

    - Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica ou coloque em risco a segurança pública ou os bens da COHAB-SP, ou, ainda, que ocorra por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP e de seus prepostos, cabendo à CONTRATADA, no caso, todos os ônus decorrentes da paralisação.

    - Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

    - Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, todas as ocorrências e providências relativas ao plano de qualidade adotado para os serviços, nos termos das normas pertinentes.

  - A COHAB-SP se fará representar, no local dos serviços, por prepostos credenciados ou, na falta ou impedimento destes, por substituto com as mesmas atribuições e poderes.

  - A COHAB-SP poderá, sem prejuízo das suas atribuições de acompanhamento, contratar com profissionais, consultores ou empresas especializadas no controle quali-quantitativo dos serviços, assim como o acompanhamento e o desenvolvimento da execução à vista das normas técnicas.

  - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução dos serviços feitas pela COHAB-SP ou por seus prepostos à CONTRATADA, ou desta àquela, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios se processadas por escrito ou devidamente registradas no Livro de Ocorrências Diárias.

  - As observações registradas no Livro de Ocorrências Diárias deverão ser assinadas pelo representante da COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA.

  - Serão realizadas vistorias, pela COHAB-SP ou por seus prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados, a medição dos itens executados para efeito de faturamento e a recepção dos serviços concluídos, especialmente ao seu final.

    - Todas as vistorias serão acompanhadas por profissional indicado pela CONTRATADA.

  - A realização das vistorias deverá ser registrada no Livro de Ocorrências Diárias, cujas anotações da fiscalização ali postas terão validade de comunicação escrita e devem ser sempre rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

  - A CONTRATADA manterá no local dos serviços, o respectivo Livro de Ocorrências Diárias, devendo a COHAB-SP receber, obrigatória e semanalmente, as segundas vias das folhas do mesmo.

  - No Livro de Ocorrências Diárias estarão registrados os trabalhos em andamento, a quantidade de operários lotados no sítio, as condições especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos, o fornecimento de materiais, o controle meteorológico, as fiscalizações ocorridas e suas observações, além das anotações técnicas e servirá, assim, de meio de comunicação formal entre as partes.

  - A COHAB-SP se reserva o direito de notificar a respectiva entidade certificadora no caso de não conformidade na execução dos serviços.

  - A COHAB-SP poderá realizar aleatoriamente em seus serviços, por meio de entidades certificadoras, verificação de procedimentos de conformidade.

  - A inobservância dos preceitos de qualidade estabelecidos e constatada a “Não Conformidade”, a CONTRATADA será notificada para refazer os serviços, visando o atendimento da qualidade, conforme estabelecido nos documentos contratuais.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

  - Para garantia do fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, a CONTRATADA, no ato da sua assinatura, prestou a garantia no valor de R$ 3.997,11 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e onze centavos), conforme previsto no subitem 19.2 do Edital que deu origem a esta avença.

  - Na hipótese de utilização da garantia no decorrer deste contrato, fica a CONTRATADA obrigada a complementá-la, para que atinja o valor constante no subitem 12.1 deste contrato.

  - Não sendo a caução ofertada em dinheiro ou em títulos da dívida pública, a CONTRATADA deverá manter vigente a garantia que vier a ser prestada durante todo o prazo de execução deste contrato, nele considerado o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sob pena de suspensão de eventuais pagamentos devidos pela CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais e legais cominadas à espécie.

  - A garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, de indenização no caso de responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes ou relacionados com a execução dos serviços, nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá ao final do prazo contratual, solicitar em 02 (duas) vias, o recebimento dos serviços, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisório de conclusão dos serviços.

  - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela COHAB-SP, bem como medidos e pagos e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente. Deverá a CONTRATADA, depois de atendidas todas as eventuais exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

  - Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório e/ou utilização dos serviços, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE, mediante nova solicitação da CONTRATADA, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

  - Caso a CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contado do final da execução dos serviços deste ajuste, não solicite os Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, conforme subitens 14.1 e 14.3 desta Cláusula, os mesmos serão automaticamente emitidos pela COHAB-SP, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as demais exigências estabelecidas.

  - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirão a CONTRATADA do período de garantia de 24 (vinte e quatro) meses após a execução dos serviços, bem como das demais responsabilidades decorrentes deste contrato e da legislação em vigor.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

  - O não cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento pela CONTRATADA dará ensejo à aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente:

    - Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão deste contrato ou sanção mais severa.

    - Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor deste contrato por dia de atraso no início dos serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual.

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço considerado pela fiscalização mal executado, independentemente da obrigação de refazimento do serviço, nas condições estipuladas neste contrato.

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no cronograma físico-financeiro dos serviços acumulado até a data da medição mensal e o até então executado na hipótese de ser verificado atraso ou em desacordo com o cronograma inicialmente previsto, de forma a acarretar sua alteração.

    - Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso na entrega final dos serviços.

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato por sua inexecução parcial ou total.

  - A inexecução parcial ou total deste contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizada, podendo a CONTRATADA ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Pública pelo período de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidônea.

  - As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

  - As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e conseqüentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado.

  - Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a COHAB-SP poderá reter o pagamento e a garantia contratual.

  - A abstenção por parte da COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas neste instrumento contratual, não importa em renúncia ao seu exercício.

  - A aplicação de qualquer penalidade prevista neste contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, no que couber.

  - Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as suas obrigações trabalhistas. Caso a COHAB-SP constate o descumprimento de tais obrigações ou ainda tenha conhecimento de seu descumprimento através de informação prestada pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, aplicar-se-ão à CONTRATADA as sanções contratuais previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/93.

  - Fica assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação federal e municipal vigente.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

  - Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

    - Se a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços com ela contratados.

    - Se for constatada imperfeição incorrigível dos serviços executados.

    - Se a CONTRATADA não atender, no prazo de quarenta e oito horas, notificação da CONTRATANTE, sobre assuntos referentes aos serviços prestados.

    - Se a CONTRATADA não cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico - Financeiro, reiteradamente.

    - Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigências relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.

    - Nos casos previstos no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93.

    - No caso previsto no parágrafo único, do artigo 29, da Lei Municipal nº 13.278/02, relativamente à constatação, pela COHAB-SP, de aplicação à CONTRATADA de pena de declaração de inidoneidade ou suspensão para licitar e contratar com a Administração Pública.

    - Este contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente, se conveniente à COHAB-SP, mediante comunicação por escrito, expedida com antecedência mínima de quinze dias.

  - Ocorrendo rescisão deste contrato e/ou interrupção dos serviços, a COHAB-SP pagará aqueles concluídos e julgados aceitáveis, descontando desse valor os prejuízos por ela sofridos.

  - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, conforme art. 55, inciso IX, da Lei Federal nº 8.666/93, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma norma.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Integram o presente instrumento, para todos os efeitos legais, o respectivo Edital  de CONVITE e seus Anexos, bem como a proposta oferecida pela CONTRATADA, independentemente de transcrição.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação demonstradas por ocasião da licitação, durante a vigência deste contrato, respondendo civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato relevante.

  - À CONTRATADA é vedado, sem prévia autorização da COHAB-SP, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste contrato, ou divulgá-las através da imprensa escrita ou falada e qualquer outro meio de comunicação.

  - A abstenção do exercício, por parte da COHAB-SP, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistem, ou sua concordância com atrasos no cumprimento de obrigações da CONTRATADA, não afetará aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer tempo, ao seu critério exclusivo, e não alterará, de nenhum modo, as condições estipuladas neste contrato, nem obrigará a CONTRATANTE relativamente a inadimplementos.

  - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à COHAB-SP e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto deste contrato, isentando a COHAB-SP de qualquer ônus.

  - Aplicar-se-ão às relações entre a COHAB-SP e a CONTRATADA, o Código de Defesa do Consumidor - Lei n.º 8.078/90, a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, a Lei Municipal n.º 13.278/02, o Decreto Municipal n.º 44.279/03 e demais normas correlatas.

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

  - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas deste contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo,

PELA COHAB-SP

João Abukater Neto		Marcus Vinícius A. G. de Freitas		Jair José Rodrigues

Diretor Técnico   		Diretor Administrativo            		Diretor Comercial e Social

PELA CONTRATADA

Priscilla Mayoral Villano

Sócia

TESTEMUNHAS:

_______________________________________			__________________________________

# Text boxes

CONTRATO Nº________/15