TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB – PARA O EMPREENDIMENTO E EDIFÍCIO RESIDENCIAL RIACHUELO – SUBPREFEITURA SÉ - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CAPITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E A EMPRESA ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.-EPP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2014-0.031.503-0

Pelo presente instrumento particular, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, na qualidade de Órgão Operador do Fundo Municipal de Habitação – FMH, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andar, aqui representada na forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.654.535/0001-25, com sede no município de São Paulo, na Rua Emilia Marengo, n.º 260, 6º andar, conjunto 062, Edifício Cambé Trade Center, Vila Regente Feijó, CEP 03336-000, neste ato representada por sua sócia, Priscilla Mayoral Villano, brasileira, solteira, nutricionista, portadora da cédula de identidade RG n.º 35.379.979-8 e inscrita no CPF/MF n.º 304.610.918-01, residente e domiciliada na Rua Aguapeí n.º 95 – apto 21, Vila Gomes Cardim, CEP 03325-000, São Paulo, Capital, designada simplesmente CONTRATADA, vêm aditar o Contrato n° 060/14, fundamento no artigo 57, § 1° e inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, e na Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, no que couber, mediante as condições expressas nas cláusulas,  a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Constitui objeto do Contrato n° 060/14 celebrado em 28/08/14, a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB – PARA O EMPREENDIMENTO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RIACHUELO – SUBPREFEITURA SÉ - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CAPITAL, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, em atendimento ao CONVITE nº 002/14, que passaram a fazer parte integrante do ajuste, independentemente de transcrição.

  - A execução dos serviços objetivado compreende: revisão e complementação dos corrimãos; sistema de proteção e combate a incêndio; sistema de alarme contra incêndios e apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, sem prejuízo de nenhuma outra especificação técnica e/ou quantitativa do Contrato e/ou do edital que deu origem a esta avença.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total estimado para a execução dos serviços objeto do contrato foi estabelecido em R$ 59.188,17 (cinquenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e dezessete centavos), de acordo com a proposta e respectiva planilha de preços apresentadas pela CONTRATADA, que passaram a fazer parte integrante do instrumento de contratação, independentemente de transcrição.

3.   CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

  - O prazo para execução dos serviços foi firmado em 01 (um) mês, contado da data da emissão da Ordem de Início de Serviços, expedida pela Diretoria Técnica da COHAB-SP.

- CLÁUSULA QUARTA – DESTE ADITAMENTO

  - Pelo presente Instrumento, as partes ajustam de comum acordo, a prorrogação de prazo do contrato por 30 (trinta) dias, com início em 10/10/14, ficando o término previsto para 08/11/14.

- CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas e parágrafos do contrato inicial, que neste não tenham sido objeto de alterações.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo aditivo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

São Paulo,

PELA COHAB-SP

João Abukater Neto                        Raphael Mário Noschese          	Jair José Rodrigues

Diretor Técnico   	              Diretor de Patrimônio	        	Diretor Comercial e Social

CONTRATADA:

Priscilla Mayoral Villano

Sócia

TESTEMUNHAS:

# ________________________________				_______________________________

# Text boxes

ADITAMENTO Nº           /14 ________