TERMO DE ADITAMENTO 02/SMC-G/2015

AO TERMO DE CONTRATO No 28/SMC-G/2014

| CONTRATANTE | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Cultura |
| --- | --- |
| CONTRATADA | D.B. CONSTRUÇÕES LTDA. |
| PROCESSO | 2014-0.228.523-6 |
| CONVITE | 04/SMC-G/2014 |
| OBJETO | Prestação de serviços de da Manutenção predial e revisão de “layout” da Biblioteca Pública Vinícius de Moraes. |

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no C.N.P.J. Nº 49.269.244/0001-63, com sede na Av. São João, 473 – 11º andar, Centro – São Paulo - SP, CEP 01035-1000, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Sr. NABIL GEORGES BONDUKI, adiante designada apenas CONTRATANTE, e de outro, a sociedade empresária limitada D.B. CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.101.876/0001-12, com sede à Avenida Euclides, 300 – Vila Fachini – São Paulo/SP – CEP 04326-080, telefone nº 5588.0110, e-mail dbconst@uol.com.br, neste ato  representada pelo Sr. ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO, Sócio Diretor, portador da cédula de identidade RG nº 18.206.302-1/SSP-SP, C.P.F./MF nº 246.567.738-16, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, a Rua Tuim, 1.020 – Moema – CEP 04514-103, adiante designada apenas CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado, o aditamento ao Termo de Contrato nº 28/SMC-G/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial e revisão de “layout” da Biblioteca Pública Vinicius de Moraes, para, nos termos do despacho exarado às fls. 212 do processo em epígrafe, publicado no DOC de 16/05/2015, fazer constar, o que segue:

- Com fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I e IV da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, c/c artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/02 artigo 46, I e artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, a prorrogação do prazo de execução dos serviços e obras pelo período de 02 (dois) meses, a partir de 22 de maio de 2015, ficando referido prazo aditado para até 07 (sete) meses;

- Com fundamento no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, o acréscimo de 5,72% do valor inicial atualizado do contrato, correspondente a R$ 6.549,68 (seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), alterando o valor total do contrato para R$ 121.021,47 (cento e vinte e um mil, vinte e um reais e quarenta e sete centavos), conforme cronograma físico-financeiro acostado sob fls. 177.

E, para constar, lavrou-se este, em 04 (quatro) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

São Paulo,          de                           de 2015.

NABIL GEORGES BONDUKI

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO

D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

PUBLICADO DOC

____/____ / _____

JCAC/mari.