TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/129/SIURB/12/2015.

CONTRATO Nº 129/SIURB/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.254.790-3.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR FEITIÇO DA VILA, SITUADO NA RUA FEITIÇO DA VILA – SP/CL E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR MOENDA VELHA, SITUADO NA RUA MOENDA – SP/CL.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1)   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2)  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3)   DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, DB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.101.876/0001-12, sediada na Av. Euclides, 300 – Vila Facchini, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Sócio-Diretor, Sr. Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto, portador do RG nº 18.206.302-1 e CPF nº 246.567.738-16, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 34 e o despacho de fls. 35, do Memorando nº 002/SIURB/EDIF 5/15 (TID 13151791) do Processo nº 2008-0.254.790-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 129/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir de 15 de fevereiro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de preços anexa:

- Inclusão de Serviços extra-contratuais, constantes do caderno de preços nº 45/EDIF/SIURB/11:

a.1) (PQ. Linear  Feitiço da Vila) no valor de R$ 30.717,82 (trinta mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos);

a.2) (PQ. Linear Moenda Velha), no valor de R$ 56.142,86 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

b) Extensão Contratual do caderno de Preços nº 045/EDIF/SIURB/11:

b.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila) no valor de R$ 57.304,35 (cinquenta e sete mil, trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos);

b.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 128.482,38 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

c) Preços Compostos não constantes do caderno de preços nº 045/EDIF/SIURB/11:

c.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila), no valor de R$ 22.441,50 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos);

c.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 43.327,93 (quarenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos).

d) Redução de serviços contratuais

d.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila) no valor de R$ 103.540,87 (cento e três mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos);

d.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 227.658,31 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).

e)  Supressão Contratual

e.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila) no valor de R$ 7.035,30 (sete mil, trinta e cinco reais e trinta centavos);

e.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 406,26 (quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos).

2.2. As inclusões, extensões e preços compostos totalizam um valor de R$ 338.416,84 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 338.640,74 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

3.1.    Em decorrência das alterações expostas na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 2.539.768,18 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), reduzido em R$ 223,90 (duzentos e vinte e três reais e noventa centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 2.539.554,28 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondendo a uma redução de -0,0087%  totalizando um acumulado de -0,41119% do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 129/SIURB/12, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                        de 2015.

____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

______________________________________

CONTRATADA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

SÓCIO DIRETOR

ROBERTO OCTÁVIO DUTRA RODRIGUES

RG Nº 18.206.302-1

CPF Nº 246.567.738-16