TERMO DE ADITAMENTO Nº 0010/164/SIURB/10/2014.

CONTRATO Nº 164/SIURB/10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.014.206-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA EMEF RUA TIQUIRA, SITUADA NA ESTRADA DO M´BOI MIRIM X RUA TIQUIRA  - SP/MB E CONSTRUÇÃO DA CEI/EMEI  RUA TIQUIRA,  SITUADAS NA  RUA TIQUIRA, S/Nº  - SP/MB.

OBJETO DO ADITAMENTO:    1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, DB CONSTRUÇÕES LTDA, sediada à Avenida Euclides, 300 – Vila Facchini, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12, neste ato representada pelo  Sócio Diretor, Sr. Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto, portador do RG nº 18.206.302-1 e do CPF nº 246.567.738-16, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.592 e o despacho de fls. 2.593, do Processo n° 2008-0.014-206-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 164/SIURB/10, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes do Caderno Preços nº 041/SIURB/EDIF/10, anexa ao presente:

- Inclusão de serviços extra contratuais,  no valor de R$ 129.220,64 (cento e vinte e nove mil, duzentos e vinte reais e sessenta e quatro reais);

b) Extensão Contratual, no valor de R$ 934.684,10 (novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dez centavos);

c) Redução de serviços contratuais, no valor de R$ 90.183,93 (noventa mil, cento e oitenta e três reais e noventa e três centavos);

d) Supressão Contratual, no valor de R$ 147.868,71 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos);

1.2.  As inclusões e extensão contratual totalizam um valor de R$ 1.063.904,74  (hum milhão, sessenta e três mil, novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 238.052,64 (duzentos e trinta e oito mil, cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

2.1.  Em decorrência das alterações expostas na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 6.087.788,13 (seis milhões, oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos), com um acréscimo de R$ 825.852,10 (oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 6.913.640,23 (seis milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e três centavos), correspondendo a um acréscimo de 13,57% e 24,90% do valor referente à CEI/EMEI, totalizando um acumulado de 24,91% do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. 	A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº   16.10.12.365.3010.3359.4.4.90.51.00.03.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

4.1. Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 41.292,60 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 164/SIURB/10, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                    de 2014.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

____________________________________________

C O N T R A T A D A

DB CONSTRUÇÕES LTDA

SÓCIO DIRETOR

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO

RG Nº 18.206.302-1

CPF nº 246.567.738-16