TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/129/SIURB/12/2014.

CONTRATO Nº 129/SIURB/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.254.790-3.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR FEITIÇO DA VILA, SITUADO NA RUA FEITIÇO DA VILA – SP/CL E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR MOENDA VELHA, SITUADO NA RUA MOENDA – SP/CL.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, DB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.101.876/0001-12, sediada na Av. Euclides, 300 – Vila Facchini, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Sócio-Diretor, Sr. Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto, portador do RG nº 18.206.302-1 e CPF nº 246.567.738-16, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.881 e o despacho de fls. 2.882, do Processo nº 2008-0.254.790-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 129/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir de 06 de novembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 129/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,       de                                  de 2014.

_________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

___________________________________

C O N T R A T A D A

DB CONSTRUÇÕES LTDA

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO

SÓCIO-DIRETOR

RG Nº 18.206.302-1

CPF nº 246.567.738-16