CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, PROPOSTA TÉCNICA DE INTERVENÇÃO E PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 11.775, DE 29 DE MAIO DE 1995, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE – ÁREA 10 – INSERIDA EM PARTE DA GLEBA CARRÃOZINHO/JARDIM DA CONQUISTA, LOCALIZADA NA TRAVESSA SANGUE LATINO (E OUTRAS) JUNTO À AVENIDA JACU PÊSSEGO – JARDIM DA CONQUISTA, NA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP E A EMPRESA NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.

PROCESSO N° 2011-0.126.375-6

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andar, aqui representada na forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, doravante designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.894.804/0001-54, com sede no município de São Paulo, na Alameda Campinas nº 463 – 2° andar, CEP 01404-000, neste ato representada por seu procurador Arlei Gomes, brasileiro, casado, contador; portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF/MF nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com endereço na sede da empresa, doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justa e contratada, a execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste, em face do resultado obtido na TOMADA DE PREÇOS N° 005/14 seus ANEXOS e DOCUMENTOS, integrantes deste instrumento para todos os fins de direito, e de acordo com as disposições da Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 14.145, de 07 de abril de 2006, da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, da Lei Complementar nº 123/06, regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal nº 49.511/08, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 52.552/11, no que couber, e demais legislação aplicável, e ainda, pelas seguintes cláusulas e condições:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Por força do presente instrumento contratual, a CONTRATADA obriga-se à ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, PROPOSTA TÉCNICA DE INTERVENÇÃO E PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 11.775, DE 29 DE MAIO DE 1995, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE – ÁREA 10 – INSERIDA EM PARTE DA GLEBA CARRÃOZINHO/JARDIM DA CONQUISTA, LOCALIZADA NA TRAVESSA SANGUE LATINO (E OUTRAS) JUNTO À AVENIDA JACU PÊSSEGO – JARDIM DA CONQUISTA, NA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, em atendimento à TOMADA DE PREÇOS Nº 005/14, que passam a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO/DO REGIME DE EXECUÇÃO

  - O valor total para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de R$ 162.952,62 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e dois centavos), de acordo com a Proposta Comercial e respectiva planilha de preços apresentadas pela CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

  - Os serviços ora contratados serão executados em regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAL.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

  - A COHAB-SP pagará as faturas correspondentes aos serviços contratados com recursos provenientes da seguinte Dotação:

- Órgão: 83.00 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

- Unidade: 83.10 - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

- Programática 16.122.3002.3.356 – Regularização Fundiária

- Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

- Fonte de Recurso: 09 – Recursos Próprios da Empresa Dependente

- Nota de Reserva nº 261 – Emissão: 27/05/2014

- Reserva GAFIN nº 217/14 – Emissão: 26/05/2014

- Nota de Empenho nº 537 – Emissão: 18/12/2014

- CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contratados serão executados na GLEBA CARRÃOZINHO/JARDIM DA CONQUISTA, LOCALIZADA NA TRAVESSA SANGUE LATINO (E OUTRAS) JUNTO À AVENIDA JACU PÊSSEGO – JARDIM DA CONQUISTA, NA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Capital, conforme Mapa de Localização do Empreendimento - Anexo 9 (Anexos Técnicos) do Edital que deu origem a esta avença.

- CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

  - O prazo de execução dos serviços decorrentes deste contrato é de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica da COHAB-SP.

  - A COHAB-SP convocará a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início de Serviços – O.I.S, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento.

  - Antes da emissão da Ordem de Início dos Serviços - OIS - a CONTRATADA deverá apresentar a(s):

    - A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços a serem executados.

    - Apólice de Seguro, de acordo com as disposições da Cláusula Décima Segunda deste contrato.

  - Depois de verificada pela COHAB-SP a regularidade da documentação da cláusula 5.3, os serviços  objetivados serão solicitados à CONTRATADA mediante a emissão da OIS, que passará a integrar este ajuste.

  - A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação para a assinatura da Ordem de Início dos Serviços serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação da penalidade prevista.

  - Eventuais interrupções na execução dos serviços somente serão aceitas pela COHAB-SP se devidamente comprovados os fatos causadores das ocorrências inviabilizadoras e se os mesmos não decorrerem direta ou indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA.

  - Quando por motivos inequivocamente alheios a vontade da CONTRATADA ocorrerem atrasos devidamente registrados na forma do subitem anterior, a Diretoria Técnica da COHAB-SP a seu exclusivo critério poderá conceder a prorrogação do prazo correspondente aos atrasos verificados.

- CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS /DO REAJUSTE

  - Os preços unitários a serem utilizados para efeito de medição serão aqueles obtidos pela multiplicação das quantidades de serviços executados pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária da CONTRATADA.

  - Os preços oferecidos na proposta da CONTRATADA remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços e não serão atualizados para fins desta contratação.

  - Os preços para execução de eventuais serviços não constantes da Planilha Orçamentária serão oferecidos pela CONTRATADA à COHAB-SP que analisará e aprovará estes preços, sobre os quais incidirá o BDI proposto.

  - Para aceitação dos preços referidos na cláusula 6.3 deverão ser apresentadas as composições de preços unitários para os serviços extracontratuais, para análise e aprovação da COHAB-SP.

  - Considerado o prazo para execução dos serviços, os preços ofertados não serão objeto de reajuste, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º do Decreto Municipal nº 48.971/07.

  - A data-base da Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, nos termos do Edital de Licitação que deu origem a este ajuste, corresponde a: 29/08/2014.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contratados deverão obedecer integralmente à legislação pertinente, observando as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as normas de segurança do trabalho e as N.T.O. – Normas Técnicas Oficiais municipais, estaduais e federais aplicáveis, além das orientações específicas constantes dos elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP.

  - Deverá ser apresentada à COHAB-SP no início dos trabalhos, fotocópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa a todos os serviços contratados, em conformidade com as exigências da Resolução nº 425, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, correndo as despesas a expensas da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá colocar à disposição da COHAB-SP um profissional sênior, engenheiro civil ou arquiteto devidamente apto a exercer suas atividades perante o respectivo conselho profissional, que será o preposto e o responsável pela coordenação e execução dos serviços contratados.

    - A CONTRATADA deverá substituir, em caso de solicitação da COHAB-SP, o profissional indicado no subitem acima, em no máximo, 24 horas, contadas a partir da solicitação.

  - Poderão ser realizadas reuniões técnicas periódicas sempre que convocadas pela COHAB-SP ou solicitadas pela CONTRATADA, para discussão do andamento dos trabalhos, as quais deverão contar com a presença do profissional da CONTRATADA e inclusive com a participação de representantes da associação de beneficiários do empreendimento.

  - A CONTRATADA deverá paralisar, por determinação da COHAB-SP, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica.

  - A CONTRATADA deverá fornecer as instalações, os equipamentos e aparelhagens necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao objeto deste Contrato.

  - Durante a execução dos serviços a CONTRATADA fica obrigada a adotar todos os cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos técnicos, operários e demais pessoas envolvidas direta e/ou indiretamente com a execução dos serviços. O mesmo cuidado deverá ser tomado com os usuários, moradores ou transeuntes do local.

    - Os técnicos, operários e demais envolvidos diretamente com a execução dos serviços deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual – E.P.Is.

  - Durante a execução dos serviços, em face do acompanhamento e análise dos serviços, a COHAB-SP poderá solicitar correções e/ou complementações até a plena adequação dos mesmos.

  - A CONTRATADA arcará com todos os custos necessários para prestação dos serviços contratados, considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial compreende todos os custos diretos e indiretos relativos à realização dos mesmos, inclusive despesas com transporte, carregamento e descarregamento de materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal, bem como despesas com combustível, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas.

  - Os registros, impostos e/ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os serviços contratados ficarão a cargo da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retenções legais sobre a remuneração devida.

  - A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer diretamente por si, ou por intermédio de terceiros, devidamente credenciados, ampla e completa fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à CONTRATADA em todas as fases da execução do objeto ora contratado.

  - O exercício da fiscalização não exonera a CONTRATADA da responsabilidade assumida no tocante à boa qualidade dos trabalhos contratados.

  - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução das atividades serão comunicadas por escrito pela fiscalização.

  - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar as atividades, com toda cautela e boa técnica.

- CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado com base na medição dos serviços executados. Para o recebimento dos serviços pela COHAB-SP, a CONTRATADA deverá apresentar atestados e avaliações necessários, que comprovem e instruam a aceitação plena dos serviços contratados, a serem medidos juntamente com entrega da documentação pertinente pela CONTRATADA.

  - O pagamento dos serviços executados, constantes da medição, será realizado no prazo de até 30 dias corridos, após a aprovação formal da medição e liberação da fatura pela COHAB-SP, devidamente aceita pela Diretoria Técnica da COHAB-SP.

  - A medição deverá observar os critérios de medição constantes do Termo de Referência, integrante do Anexo 9 deste Edital.

  - As medições das etapas 1 e 2 serão realizadas após a análise e aprovação do material apresentado à COHAB/SP e à SEHAB/CRF – Coordenadoria de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação.

  - A liberação da medição final (3ª.) somente ocorrerá após a efetiva aprovação e aceite pela Municipalidade da Regularização do Empreendimento, bem como a entrega dos originais à COHAB-SP.

  - A empresa contratada deverá efetuar sua medição e apresentá-la à COHAB-SP, juntamente com a documentação correspondente completa, até o segundo dia útil do mês subseqüente ao do período de medição.

  - A CONTRATADA deverá efetuar sua medição e apresentá-la à COHAB-SP, juntamente com a documentação correspondente completa, até o segundo dia útil do mês subseqüente ao do período de medição.

  - Após o recebimento da medição, a COHAB-SP terá 5 (cinco) dias úteis para processá-la, ratificá-la total ou parcialmente e, após o aceite da documentação apresentada, será emitido o Atestado de Execução de Serviços, quando então será solicitado à CONTRATADA o “de acordo” e emissão da respectiva fatura. Caso ocorra a devolução da medição por problemas técnicos, terá início novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para o processamento da mesma pela COHAB-SP.

  - A fatura deverá ser encaminhada eletronicamente à COHAB-SP, acompanhada da ART correspondente, após a emissão do Atestado de Execução dos Serviços, mediante autorização prévia da COHAB-SP com o respectivo endereço eletrônico.

    - Na hipótese de erro ou divergência com as condições contratadas, a fatura será recusada pela COHAB-SP mediante declaração expressa das razões da desconformidade, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

  - A COHAB-SP pagará à CONTRATADA o valor relativo aos serviços efetivamente realizados, medidos e aprovados, vedados quaisquer adiantamentos.

  - A COHAB-SP pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou colocação em cobrança bancária.

  - Deverão ser apresentados juntamente com a fatura, os comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias do INSS, do FGTS e do ISSQN, para verificação da situação de regularidade da CONTRATADA.

    - Caso a COHAB-SP constate a não regularidade nos pagamentos das contribuições acima referidas pela CONTRATADA, poderá comunicar o fato ao órgão competente, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.

    - A não regularidade nos pagamentos das contribuições poderá ainda acarretar eventual rescisão do contrato, uma vez descumprida pela CONTRATADA a obrigação prevista no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada.

  - Haverá verificação no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes de todo e qualquer pagamento, para a devida constatação de que a CONTRATADA não esteja inscrita no CADIN – Cadastro Informativo Municipal, da Prefeitura do Município de São Paulo. Caso existam registros no CADIN, incidirão as disposições do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05, suspendendo-se o pagamento enquanto perdurar a inadimplência consignada naquele cadastro.

  - Os pagamentos observarão a legislação tributária vigente, bem como serão observados no que couberem, as retenções de ordem tributária previstas na Lei Federal nº 8.212/91 complementada pelas Ordens de Serviço do INSS; na Lei Federal nº 10.833/03; na Lei Municipal nº 13.701/03, com as modificações introduzidas pela Lei Municipal nº 14.042/05 (ISSQN), sem prejuízo do disposto nas demais normas fiscais aplicáveis.

  - Os recursos financeiros para pagamento das faturas correspondentes aos serviços contratados estão consignados na Cláusula Terceira deste instrumento.

  - A CONTRATADA executará o objeto deste ajuste, sujeitando-se aos ônus e obrigações estabelecidos na legislação civil, previdenciária, fiscal, trabalhista e acidentária aplicáveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes desta contratação, dos serviços que serão executados, os quais ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, incumbindo a cada uma das partes as retenções legais pertinentes que lhes competirem.

- CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA desde logo reconhece que é responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos que eventualmente venha sofrer a COHAB-SP, a coisa e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto do presente contrato, correndo, por sua conta, risco e às suas exclusivas expensas, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a COHAB-SP, os ressarcimentos ou indenizações que possam derivar, especialmente, dos seguintes fatores, porém a eles não se limitando:

    - Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.

    - Imperfeição ou insegurança nos serviços.

    - Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término deste contrato.

    - Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos, ferramentas e materiais usados na execução dos serviços.

    - Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços.

    - Acidentes de qualquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer fielmente as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.

    - Prejuízos causados a terceiros.

  - A CONTRATADA deverá atender às exigências de CRF/SEHAB (Coordenadoria de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação).

  - A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de salários, encargos e obrigações de natureza trabalhista e demais contribuições decorrentes da “Consolidação das Leis de Trabalho”, e demais legislações em vigor e da Previdência Social.

  - A CONTRATADA é responsável por atender, para a execução dos serviços e sua apresentação, as especificações da COHAB-SP, as normas de segurança do trabalho, a Legislação Municipal, Estadual e Federal aplicável.

  - A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços contratados, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização dos serviços motivo de diminuição de sua responsabilidade.

  - A CONTRATADA obriga-se a cientificar a COHAB-SP o mais rapidamente possível, e no prazo de 24 horas, por escrito, qualquer ocorrência anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos, dentro das responsabilidades aqui descritas.

  - As obrigações acima previstas são intransferíveis, sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável.

- CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP

  - A COHAB-SP é responsável por:

    - Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços provenientes deste contrato.

    - Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condições contratuais.

    - Rejeitar ou sustar a prestação de serviços inadequados.

    - Registrar, para posterior correção por parte da CONTRATADA, eventuais falhas detectadas na execução dos serviços, anotando devidamente as intercorrências que julgar necessárias.

    - Realizar, sempre que julgar necessário, reuniões técnicas para discussão do andamento dos trabalhos.

  - À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços objeto deste contrato, antes ou durante a execução dos mesmos.

  - Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica dos serviços, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional à COHAB-SP.

  - Fica reservado à COHAB-SP o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

  - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços objeto deste ajuste, a COHAB-SP por meio de seus funcionários ou de prepostos formalmente designados, reserva-se o direito de, sem qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços. Para esse efeito, a CONTRATADA obriga-se a:

    - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela COHAB-SP e seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

    - Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, na pessoa de seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou refazendo, quando for o caso, às suas próprias expensas, os trabalhos que não obedeçam às respectivas exigências e especificações pertinentes.

    - Sustar qualquer serviço ou obra em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica ou coloque em risco a segurança pública ou os bens da COHAB-SP, ou, ainda, que ocorra por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP e de seus prepostos, cabendo à CONTRATADA, no caso, todos os ônus decorrentes da paralisação.

    - Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

    - Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, todas as ocorrências e providências relativas ao plano de qualidade adotado para os serviços, nos termos das normas pertinentes.

  - A COHAB-SP se fará representar, no local dos serviços, por prepostos credenciados ou, na falta ou impedimento destes, por substituto com as mesmas atribuições e poderes.

  - A COHAB-SP poderá, sem prejuízo das suas atribuições de acompanhamento, contratar com profissionais, consultores ou empresas especializadas no controle quali-quantitativo dos serviços, assim como o acompanhamento e o desenvolvimento da execução à vista das normas técnicas.

  - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução dos serviços feitas pela COHAB-SP ou por seus prepostos à CONTRATADA, ou desta àquela, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios se processadas por escrito.

  - Serão realizadas vistorias, pela COHAB-SP ou por seus prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços, a medição dos itens executados para efeito de faturamento e a recepção dos serviços concluídos, especialmente ao seu final.

    - Todas as vistorias serão acompanhadas por engenheiro indicado pela CONTRATADA.

  - A COHAB-SP se reserva o direito de notificar a respectiva entidade certificadora no caso de não conformidade na execução dos serviços.

  - A COHAB-SP poderá realizar aleatoriamente em seus serviços, por meio de entidades certificadoras, verificação de procedimentos de conformidade.

  - Na inobservância dos preceitos de qualidade estabelecidos e constatada a “Não Conformidade”, a CONTRATADA será notificada para refazer os serviços, visando o atendimento da qualidade, conforme estabelecido neste contrato.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS SEGUROS

  - A CONTRATADA obriga-se a contratar e manter, na forma da lei, durante o prazo necessário à execução do objeto deste contrato, seguro total obrigatório, incluindo cobertura contra acidente de trabalho e riscos diversos de acidentes físicos, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não eventualmente cobertas, apresentando os documentos que comprovem a sua efetivação e manutenção sempre que solicitados pela COHAB-SP.

  - O seguro previsto nesta cláusula será contratado diretamente pela CONTRATADA, que fica responsável por todos os atos decorrentes e inerentes à sua contratação e efetivação.

  - Na hipótese de eventual prorrogação do prazo inicialmente previsto para a execução do objeto deste ajuste, a CONTRATADA deverá providenciar para que o seguro permaneça vigente durante todo o prazo contratual, sempre considerado o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentando, quando solicitado pela COHAB-SP, os respectivos documentos que demonstrem o cumprimento da obrigação ora tratada.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA

  - Para garantia do fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, a CONTRATADA, no ato da sua assinatura, prestou a garantia no valor de R$ 8.147,63 (oito mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), conforme previsto no item 13 do Edital que deu origem a esta avença.

  - Na hipótese de utilização da garantia no decorrer deste contrato, fica a CONTRATADA obrigada a complementá-la, para que atinja o valor constante no subitem 13.1 desta cláusula.

  - Não sendo a caução ofertada em dinheiro ou em títulos da dívida pública, a CONTRATADA deverá manter vigente a garantia que vier a ser prestada durante todo o prazo de execução deste contrato, nele considerado o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sob pena de suspensão de eventuais pagamentos devidos pela CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais e legais cominadas à espécie.

  - A garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes ou relacionados com a sua execução, nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PROPRIEDADE DOS TRABALHOS

  - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para execução dos serviços contratados serão de propriedade da COHAB-SP.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá ao final do prazo contratual, solicitar em 02 (duas) vias, o recebimento dos serviços, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisório de conclusão dos serviços.

  - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela COHAB-SP, bem como medidos e pagos e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente. Deverá a CONTRATADA, depois de atendidas todas as eventuais exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

  - Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório e/ou utilização dos serviços, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE, mediante nova solicitação da CONTRATADA, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

  - Caso a CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contado do final da execução dos serviços deste ajuste, não solicite os Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, conforme cláusulas 16.1 e 16.3 deste contrato, os mesmos serão automaticamente emitidos pela COHAB-SP, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as demais exigências estabelecidas.

  - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes deste contrato e da legislação em vigor.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

  - O não cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, pela CONTRATADA, dará ensejo à aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente:

    - Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão deste contrato ou sanção mais severa.

    - Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor deste contrato por dia de atraso no início dos serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual.

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço ou obra considerado pela fiscalização mal executada, independentemente da obrigação de refazimento dos serviços, nas condições estipuladas neste contrato.

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no cronograma físico-financeiro dos serviços acumulado até a data da medição mensal e o até então executado na hipótese de ser verificado atraso ou em desacordo com o cronograma inicialmente previsto, de forma a acarretar sua alteração.

    - Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso na entrega final dos serviços.

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, por sua inexecução parcial ou total.

  - A inexecução parcial ou total deste contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, podendo a CONTRATADA ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Pública pelo período de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidônea.

  - As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

  - As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e conseqüentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado.

  - Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a COHAB-SP poderá reter o pagamento e a garantia contratual.

  - A abstenção por parte da COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas neste instrumento contratual, não importa em renúncia ao seu exercício.

  - A aplicação de qualquer penalidade prevista neste contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, no que couber.

  - O não cumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n°s 48.184/07 e 50.977/09, quando for o caso, ensejará a aplicação das penalidades estipuladas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a multa a ser aplicada será correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato e a sanção administrativa de proibição de contratar com a COHAB-SP se dará pelo período de até 3 (três) anos, com base no artigo 72, parágrafo 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.

  - Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as suas obrigações trabalhistas. Caso a COHAB-SP constate o descumprimento de tais obrigações ou ainda tenha conhecimento de seu descumprimento através de informação prestada pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, aplicar-se-ão à CONTRATADA as sanções contratuais previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/93.

  - Fica assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação federal e municipal vigente.

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

  - Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

    - Se a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços com ela contratados.

    - Se for constatada imperfeição incorrigível dos serviços executados.

    - Se a CONTRATADA não atender, no prazo de quarenta e oito horas, notificação da COHAB-SP, sobre assuntos referentes aos serviços prestados.

    - Se a CONTRATADA não cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, reiteradamente.

    - Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigências relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.

    - Nos casos previstos no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93.

    - No caso previsto no parágrafo único, do artigo 29, da Lei Municipal nº 13.278/02, relativamente à constatação, pela COHAB-SP, de aplicação à CONTRATADA de pena de declaração de inidoneidade ou suspensão para licitar e contratar com a Administração Pública.

  - Este contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente, se conveniente à COHAB-SP, mediante comunicação por escrito, expedida com antecedência mínima de quinze dias.

  - Ocorrendo rescisão deste contrato e/ou interrupção dos serviços, a COHAB-SP pagará aqueles concluídos e julgados aceitáveis, descontando desse valor os prejuízos por ela sofridos.

  - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, conforme art. 55, inciso IX, da Lei Federal nº 8.666/93, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma norma.

- CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Integram o presente instrumento, para todos os efeitos legais, o respectivo Edital de TOMADA DE PREÇOS e seus Anexos, bem como a proposta oferecida pela CONTRATADA, independentemente de transcrição.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação demonstradas por ocasião da licitação, durante a vigência deste contrato, respondendo civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato relevante.

  - À CONTRATADA é vedado, sem prévia autorização da COHAB-SP, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos objeto deste contrato, ou divulgá-las através da imprensa escrita ou falada e qualquer outro meio de comunicação.

  - A abstenção do exercício, por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistem, ou sua concordância com atrasos no cumprimento de obrigações da CONTRATADA, não afetará aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer tempo, a seu critério exclusivo, e não alterará, de nenhum modo, as condições estipuladas neste contrato, nem obrigará a COHAB-SP relativamente a inadimplementos.

  - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à COHAB-SP e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto deste contrato, isentando a COHAB-SP de qualquer ônus.

  - Aplicar-se-ão às relações entre COHAB-SP e a CONTRATADA, o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei Municipal nº 13.278/02, o Decreto Municipal nº 44.279/03 e a Lei Complementar n° 123/06, regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal nº 49.511/08, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 52.552/11.

- CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

  - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas deste contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo,

PELA COHAB-SP

João Abukater Neto			    Marcus Vinicius A. G. de Freitas                 Raphael Mário Noschese

Diretor Técnico 				    Diretor Administrativo                                 Diretor de Patrimônio

PELA CONTRATADA

Arlei Gomes

Procurador

TESTEMUNHAS

______________________________________         ____________________________________________

# Text boxes

CONTRATO Nº___________/14