TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/061/SIURB/13/2015.

CONTRATO Nº 061/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.098.429-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS DEMOLIÇÕES, OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL, REFORMA DE ESPAÇOS REMANESCENTES, CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS, OBRAS VIÁRIAS E OBRAS DE READEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA E PAISAGÍSTICA DO PARQUE DO CHUVISCO.

OBJETO DO ADITAMENTO:      1)   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2) DA INCLUSÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS EXTRACONTRATUAIS E REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Roberto Garibe, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,  sediada à Rua Rui Barbosa, 95 – 7º andar – Bela Vista – São Paulo – SP,  inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, neste ato representada por seu Procurador, Senhor LUCIANO BENEDITO, RG nº 21.563.486-X, CPF.nº 170.767.518-01 residente à Rua José Barreto dos Santos, 145 – Apto 84 – Vila Mangalot – São Paulo – SP, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 5.897, e o despacho de fls. 5.898, do Processo nº 2013-0.098.429-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 061/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 09 (nove) meses, contados a partir de 10 de maio de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA   - 	DA INCLUSÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS EXTRACONTRATUAIS E REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA

  - Inclusão dos serviços e preços extracontratuais sem alteração do valor contratual e adoção de nova planilha orçamentaria readequada em suas quantidades de serviços de preços novos aprovados, conforme anexo I, e, novo cronograma físico-financeiro, anexo II.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 061/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                   de 2015.

_________________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________________

C O N T R A T A D A

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Procurador

LUCIANO BENEDITO

RG nº 21.563.486-X

CPF nº 170.767.518-01