TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/132/SIURB/11/2014.

CONTRATO Nº 132/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.153-0 (Orig. Proc. n° 2011-0.197.355-9)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: KALLAS ENGENHARIA LTDA.

OBJETO:    EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 09, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso,adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro a empresa, KALLAS ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua João Lourenço, 432 - sala 06 – Vila Nova Conceição, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 52.537.834/0001-34, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Roberto Gerab, portador do RG nº 3.744.467 e do CPF nº 919.371.759-04, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1.922 e o despacho de fls. 1.923, ao processo nº 2011-0.133.153-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 132/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo da EMEI SETOR 1701 por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 15 de julho de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 1706 por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir de 18 de novembro de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 1906 por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir de 13 de outubro de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEF Setor 1907 por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 17 de julho de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 4304 por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 15 de julho de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 4305 por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir de 20 de outubro de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 4603 por mais120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 15 de julho de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 4604 por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 15 de julho de 2014.

  - Prorrogação do prazo da EMEI Setor 8302 por mais 150 (cento cinquenta) dias corridos, contados a partir de 13 de outubro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 132/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                    de 2014.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_______________________________________________

C O N T R A T A D A

KALLAS ENGENHARIA LTDA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO GERAB

RG Nº 3.744.467

CPF Nº 919.371.758-04