TERMO DE ADITAMENTO Nº 018/128/SIURB/11/2015.

CONTRATO Nº 128/SIURB/11.

PROCESSO N° 2011-0.133.109-3 (ORIGINÁRIO DO PROCESSO              DMINISTRATIVO Nº 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA.

OBJETO: 	 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 03, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.739.167/0001-83, sediada na Avenida Friedrich Von Voith, 1831, Perus - São Paulo, representado neste ato pelo Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5 e do CPF nº 135.302.738-48 e Sra. Fabiana Borlin Alves, portadora do RG nº 20.262.282-4 e do CPF nº 119.447.378-95 (FBS), e pelo Procurador, Sr. Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros, portador do RG nº 9.712.380 e do CPF nº 038.897.238-61 (VILLANOVA), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.210 e o despacho de fls. 2.211, do processo nº 2011-0.133.109-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 128/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo da EMEF Setor 3307 por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de 30 de junho de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 128/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                              de 2015.

___________________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

CONTRATADA

CONSÓRCIO FBS – VILLANOVA

______________________________         /           ___________________________

PROCURADOR                                                 PROCURADORA

ANDRÉ DA SILVA                                          FABIANA BORLIN  ALVES

RG Nº 22.138.011-5                                          RG Nº 20.262.282-4

CPF Nº 135.302.738-48147.723.723.029-72     CPF Nº 199.447.378-95

(FBS) 				                           (FBS)

_________________________________

PROCURADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS

RG Nº 9.712.380

CPF Nº 038.897.238-61

(VILLANOVA)