TERMO DE ADITAMENTO Nº 012/135/SIURB/11/2015.

CONTRATO Nº 135/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.178-6 (Orig. Proc. nº 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO ENGEFORM / LEMAM.

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 12, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:       DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor, Roberto Garibe, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO ENGEFORM / LEMAM, sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 1° Andar – São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 14.864.530/0001-92, neste ato representada pela Procuradora, Sra. Lis Maria Pupo Nogueira Casale, portadora do RG nº 9.373.781 e do CPF nº 041.798.558-44 (ENGEFORM) e  pelo Procurador Sr. Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X e do CPF nº 170.767.518-01 (LEMAM), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.231 e o despacho de fls. 1.232, do Processo nº 2011-0.133.178-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 135/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

  - Prorrogação do prazo da CEI Setor 4604, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 27 de agosto de 2015 até 24 de novembro de 2015.

1.2.    Prorrogação do prazo da EMEI Setor 3801, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 22 de junho de 2015 até 18 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 135/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                 de                                          de 2015.

___________________________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

CONTRATADA

CONSÓRCIO ENGEFORM – LEMAM

____________________________                  _____________________________

ENGEFORM CONSTR. E COM. LTDA           LEMAM CONSTR. E COMÉRCIO LTDA

Procuradora				          Procurador

Lis Maria Pupo Nogueira Casale                   Luciano Benedito

RG nº 9.373.781                                               RG nº 21.563.486-X

CPF nº 041.798.558-44                                    CPF nº 170.767.518-01