TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/135/SIURB/11/2015.

CONTRATO Nº 135/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.178-6 (Orig. Proc. nº 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO ENGEFORM / LEMAM.

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 12, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA SUBSTITUIÇÃO DE EMEI SETOR 2203 PARA CEI SETOR 2203

2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3) DO ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO ENGEFORM / LEMAM, sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 1° Andar – São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 14.864.530/0001-92, neste ato representada pela Procuradora, Sra. Simone Vallilo Sierra, portadora do RG nº 15.993.224-SSP e do CPF nº 071.151.688-06 (ENGEFORM) e  pelo Procurador Sr. Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X e do CPF nº 170.767.518-01 (LEMAM), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.383 e o despacho de fls. 1.384, do Processo nº 2011-0.133.178-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 135/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DE EMEI SETOR 2203 PARA CEI SETOR 2203

  - Substituição da EMEI Setor 2203, passando a ser CEI Setor 2203, sem alteração dos parâmetros utilizados na elaboração da proposta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual constantes e não constantes do caderno de preços nº 044/EDIF/SIURB/11, conforme descrição abaixo e planilha de preços anexa:

- Inclusão de serviços extra contratuais (CEI Setor 2203) no valor de R$ 197.273,55  (dezenove mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos);

b)  Extensão Contratual (CEI Setor 2203) no valor de R$ 47.820,82 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos).

c)  Preços Compostos (CEI Setor 2203) no valor de R$ 3.134.677,23 (três milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos);

d) 	Supressão Contratual (CEI Setor 2203) no valor de R$ 2.681.219,44 (dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos);

  - As inclusões, extensões contratuais e preços compostos totalizam um valor de R$  3.379.771,60 (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), e supressão contratual um valor de R$ 2.681.219,44 (dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

  - O contrato com valor atual de R$ 41.221.464,21 (quarenta e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), acrescido em R$ 698.552,16 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), passa a vigorar com valor de R$ 41.920.016,37 (quarenta e um milhões, novecentos e vinte mil, dezesseis reais e trinta e sete centavos), representando um acréscimo de 1,7557% do valor inicialmente contratado e um acumulado de 5,3614%.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1.	A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 16.10.365.3010.3.359.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

  - Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou caução no valor de R$ 34.927,60 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 135/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                 de                                          de 2015.

___________________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

CONTRATADA

CONSÓRCIO ENGEFORM – LEMAM

____________________________                  _____________________________

ENGEFORM CONSTR. E COM. LTDA            LEMAM CONSTR. E COMÉRCIO LTDA

Procuradora				                 Procurador

Simone Vallilo Sierra                                       Luciano Benedito

RG nº 15.993.224-SSP                                     RG nº 21.563.486-X

CPF nº 071.151.688-06                                     CPF nº 170.767.518-01