TERMO DE ADITAMENTO Nº 77/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.083.070-9

CONTRATO Nº 44/SMADS/2014

CONTRATANTE: 	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E      	DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO:	Execução dos serviços de manutenção e adequação no CRAS Cidade Tiradentes, situado na Rua Nascer do Sol x D. Eloá V. Quadros (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., sediada na Rua Caiubi, 867 - Perdizes - São Paulo - SP – telefone: (11) 3675-4111, inscrita no CNPJ sob o nº 01.294.872/0001-72, neste ato representada pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO PILON, RG nº 4.331.371-1, CPF/MF nº 330.588.658-72, adiante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 147 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 133/135, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 24/09/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

LUIZ ANTÔNIO PILON

Sócio Gerente – Pilão Engenharia e Construções Ltda.

Testemunhas: