TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/149/SIURB/14/2015.

CONTRATO Nº 149/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.345.781-2 (ORIG. PROC. Nº 2014-0.159.774-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO–LOTE 2.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,  sediada à Rua Caiubi, 867 - Perdizes - São Paulo/SP,  inscrita no CNPJ sob o nº 01.294.872/0001-72, neste ato representada pelo  Senhor Paulo Rogério de Carvalho, RG nº 13.451.283- SSP/SP, CPF.nº 052.079.228-90,  residente à Rua Maestro Otto Wey, 137 – Jardim Itatinga - São Paulo/SP, a seguir denominada "CONTRATADA", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 74 e o despacho de fls. 75, do Processo nº 2014-0.345.781-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 149/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação de prazo das seguintes CEI’s, conforme descrição abaixo:

CEI SETOR 2308 – 150 (cento e cinquenta dias) corridos, contados a partir de 28 de junho de 2015, até 24 de novembro de 2015.

CEI SETOR 8302 – 150 (cento e cinquenta dias) corridos, contados a partir de 28 de junho de 2015, até 24 de novembro de 2015.

CEI SETOR 4601 – 150 (cento e cinquenta dias) corridos, contados a partir de 28 de junho de 2015, até 24 de novembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº  149/SIURB/14  e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,         de                              de 2015.

_________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_______________________________________

C O N T R A T A D A

PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PAULO ROGÉRIO DE CARVALHO

RG nº 13.451.283-SSP/SP

CPF nº 052.079.228-90