TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/006/SIURB/15/2015.

CONTRATO Nº 006/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.028.222-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SEC – SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA DE SALA NO 3º ANDAR DO HSPM – HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE ANGIÓGRAFO – RUA CASTRO ALVES, 131 – SP/SÉ.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa, SEC – SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 61.529.376/0001-82, sediada na Rua Aliança Liberal, 1012 – Vila Leopoldina, no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor, Sr. José Mauricio Morelli, portador do RG nº 11.551.338-3 e do CPF nº 154.010.358-70, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 928, e o despacho de fls. 929, do Processo nº 2014-0.028.222-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 006/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

1.1. 	Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 23 de maio de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 006/SIURB/15, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,               de                                      de 2015.

_____________________________________________

PREFEITURA

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________

C O N T R A T A D A

SEC - SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DIRETOR

JOSÉ MAURICIO MORELLI

RG Nº 11.551.338-3

CPF Nº 154.010.358-70