TERMO DE CONTRATO Nº 17/SMC-G/2014

| CONTRATANTE | Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal de Cultura |
| --- | --- |
| CONTRATADA | SPALLA ENGENHARIA LTDA. |
| TOMADA DE PREÇOS | 03/SMC-G/2014 |
| PROCESSO | 2013-0.156.980-8 |
| OBJETO | Contrato de prestação de serviços de Requalificação e conservação geral da Biblioteca Pública Cora Coralina |
| VALOR TOTAL | R$ 434.850,87 (Quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e sete dois centavos). |

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, representada pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. RANULFO ALFREDO MANEVY DE PEREIRA MENDES, adiante designada apenas CONTRATANTE e, de outro, a empresa SPALLA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.633.207/0001-17, com sede à Rua Antônio Lopes Marin, nº 125 – Bairro Casa Verde – CEP: 02516.050 – São Paulo/SP, e-mail: financeiro@spallaengenharia.com.br, telefone nº (11) 2361.0290, neste ato representada pelo seu Sócio-Diretor, Sr. LEONARDO GRIMM FRANZO, portador da Cédula de Identidade RG. nº 30.158.507-6-SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob nº 276.632.048-24, residente e domiciliado à Avenida Professora Ida Kolb, nº 225 – apto 53 – bloco 03, Bairro Casa Verde, CEP.: 02508-903 – São Paulo/SP, doravante designada apenas CONTRATADA, obrigam-se a executar o objeto do presente contrato, sujeitando-se aos termos das Leis Municipais nºs 13.278/02 e 14.145/06, dos Decretos nºs 44.279/03, 46.380/05 e 49.511/08 e da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis, bem como pelas cláusulas elencadas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. Constitui-se em objeto deste contrato a prestação de serviços de Requalificação e conservação geral da Biblioteca Pública Cora Coralina, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los de acordo com o Edital que serviu de base à licitação e seus anexos.

1.2. Ficam fazendo parte do presente as cláusulas constantes do Edital de licitação, o Caderno Técnico (ANEXO I), a proposta da CONTRATADA, bem como a Ordem Início dos Serviços e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ocorrer.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

2.1. Compete à CONTRATADA:

2.1.1. Realizar, quando for o caso, no prazo regulamentar de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do ajuste, a matrícula da obra no Cadastro Específico (CEI) do INSS na forma do Regulamento da Previdência Social e da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009;

2.1.2. Manter na direção dos trabalhos preposto aceito pela CONTRATANTE;

2.1.3. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanência for julgada inconveniente pela CONTRATANTE;

2.1.4. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestável;

2.1.5. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e os que apresentem defeito de material ou vicio de execução;

2.1.6. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, análises, exames e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, para atestar a qualidade e as características dos materiais utilizados e dos serviços executados;

2.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de material, mão-de-obra e demais despesas diretas e indiretas;

2.1.8. Responder pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho devendo exigir de seus empregados o uso de equipamento de proteção individual;

2.1.9. Executar os serviços objeto do contrato, de acordo com as diretrizes traçadas pela Administração, observando:

- as normas técnicas e posturas legais pertinentes;

- as condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- número e categoria profissional do pessoal;

- consultas à CONTRATANTE;

- respostas às interpelações da fiscalização da CONTRATANTE e,

- outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

2.1.10. Fornecer, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, os documentos necessários à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na subcláusula 8.1.2 deste Instrumento;

2.1.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93.

2.2. Compete à CONTRATANTE, a Fiscalização do Contrato, que será exercida nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, pelo Sr. LEONARDO GRIMM FRANZO, RG 30.158.507-6.

2.2.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início dos trabalhos;

2.2.2. Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;

2.2.3. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;

2.2.4. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

2.2.5. Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços efetuados e encaminhar a documentação pertinente para pagamento;

2.2.6. Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho, especificações de prazos e cronograma;

2.2.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade;

2.2.8. Acompanhar os trabalhos desde o início até a aceitação definitiva, verificando a perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os problemas executivos;

2.2.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste contrato e das disposições legais que as regem.

2.3. A CONTRATADA se obriga ainda:

I- utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal;

II- aquisição de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;

III- apresentação, pelo contratado, em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços de engenharia executados, dos seguintes documentos:

a) declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, quando essa for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisição;

b) no caso de uso de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, em face do disposto no artigo 46 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, deverão ser entregues ao contratante:

1) notas fiscais de aquisição desses produtos e subprodutos;

2) Documento de Origem Florestal – DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –IBAMA;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

IV- apresentação em cada medição, como condição para recebimento quando da utilização de produtos minerários, dos seguintes documentos:

a) notas fiscais de aquisição desses produtos minerários;

b) na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros cúbicos), cópia  da  última  Licença  de  Operação  do  empreendimento   responsável

pela extração dos  produtos  de  mineração, emitida pela Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental – CETESB, quando localizado no Estado de São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado.

2.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização, ou acompanhamento, pela CONTRATANTE, do desenvolvimento dos serviços objeto deste instrumento.

2.4.1. A CONTRATADA e seus empregados não são considerados empregados do CONTRATANTE, respondendo exclusivamente a CONTRATADA por todas as obrigações de ordem trabalhista, fiscal, previdenciária e infortunística relativa a seus empregados. Do mesmo modo, em relação a terceiros, a CONTRATADA é a única responsável em relação às obrigações comerciais e fiscais decorrentes deste contrato.

2.5. A Fiscalização da CONTRATANTE determinará e a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que tenham vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

2.6. A Administração se reserva o direito de executar, direta ou indiretamente, no mesmo local, obras e/ou serviços distintos dos abrangidos no contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PREÇOS E DO REAJUSTE DOS PREÇOS

3.1. Os preços unitários contratuais para a execução dos serviços objeto do presente contrato são os valores constantes da proposta da CONTRATADA, que integra este instrumento.

3.2. O preço total dos serviços ora contratados importa em R$ 434.850,87 (Quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e sete dois centavos), que compreende todos os custos necessários à execução dos serviços objeto desta contratação, inclusive os referentes a seguros, despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à sua execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado.

3.3. Os preços para execução de eventuais serviços extra-contratuais, não constantes do Orçamento, serão ofertados pela Contratada, observados os valores constantes das Tabelas de Custos Unitários de Infra-Estrutura e de Edificações da PMSP que serviram de base à elaboração do orçamento da PMSP, sobre os quais incidirá a variação entre o preço total oferecido na proposta e o preço total constante do orçamento da Prefeitura e, ainda, o BDI proposto;

3.3.1. Quando não constantes das referidas Tabelas de Custos Unitários, os preços dos serviços extra-contratuais serão compostos com base nos preços praticados no mercado, retroagidos à data-base das Tabelas de Custos Unitários, utilizando-se como  deflator o índice

contratual definitivo relativo ao mês em que se deu a composição, sobre os quais incidirá a variação entre o preço total oferecido na proposta e o preço total constante do orçamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto;

3.3.2. A não-disponibilidade de índice definitivo autoriza a utilização de índices provisórios – quer os divulgados pela Secretaria Municipal de Finanças, quer os estimados pela Origem – apenas em caráter precário, devendo o termo de aditamento respectivo conter cláusula de adequação dos preços compostos, tão logo seja divulgado o índice oficial.

3.3.3. Alternativamente ao procedimento de retroação, sempre é facultado à Administração, desde que possível, compor preços na data-base do contrato, valendo-se, para tanto, das tabelas de insumos da Prefeitura vigentes à época, consoante orientação do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo, publicada no Diário Oficial do Município de 14.08.97.

3.4. Os preços contratados somente poderão ser reajustados após os 12 (doze) meses contados da data final estabelecida para a apresentação das Propostas, desde que devidamente justificada a eventual prorrogação contratual.

3.4.1. O reajuste obedecerá à variação dos índices correspondentes às famílias constantes da Planilha Orçamentária, em conformidade com o estabelecido nos Decretos nº. 25.236 de 29/12/87 e nº. 48.971/2007 e portaria SF nº. 1.285/1991, consoante a fórmula que se segue:

R = Po x __(I – Io)_

Io

onde:

R = valor do reajuste;

Po = preço a reajustar, referente à medição do período;

I = índice específico (Tabela I, Construção Civil - edificações em geral) definido por portaria da Secretaria das Finanças da PMSP, nos termos do Decreto nº 25.236 de 29/12/87, referente ao mês da efetiva execução dos serviços, caso este tenha ocorrido somente após o 12º mês da data final estabelecida para a apresentação da Proposta;

Io = mesmo índice, porém referente ao mês da data final estabelecida para a apresentação da Proposta.

CLÁUSULA QUARTA

DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento dos serviços executados será procedido mediante requerimento, com base em medição mensal efetuada pela Fiscalização, com a apresentação da nota fiscal de e fatura ou  nota  fiscal  fatura,  destacando  o  valor da retenção do ISS – Imposto sobre Serviços, nos

termos do artigo 9º, II, “a” Lei Municipal nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003 e  e regulamento.

4.1.1. A medição mensal deverá ser requerida pela CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços.

4.1.2. A medição deverá ser liberada pela Fiscalização, no máximo, até o oitavo dia a partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços. Em caso de dúvida ou divergência, a Fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços.

4.1.3. Não haverá a retenção a título de “Retenção para a Seguridade Social”, nos termos do artigo 31 e seus parágrafos da Lei Federal n.º 8.212/91 nas redações dadas pelas Lei n.º 9.711/98 e n.º 11.941/2009, nos termos dos artigos 149, incisos II e VII, 157, 158 e seu inciso I e 322, inciso XXVII, “a” e seu § 1º, inciso III da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13/11/2009 e alterações posteriores.

4.1.4. As medições deverão ser vistadas pela CONTRATADA que, em caso de divergência, declarará as razões de seu inconformismo, sendo certo que, se procedente a reclamação, será a diferença apontada considerada na medição seguinte.

4.1.5. A medição final dos serviços somente será encaminhada para pagamento quando resolvidas as divergências, inclusive quanto a atrasos e multas relativos ao objeto do contrato.

4.2. Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da apresentação do requerimento para pagamento, por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do disposto no Decreto nº. 51.197, de 22/01/2010.

4.2.1. No pedido de pagamento deverá constar a identificação da agência do BANCO DO BRASIL S.A., bem como da conta corrente onde deverão ser efetuados os créditos dos valores devidos.

4.3. Quando ultrapassado o prazo de pagamento do item anterior, ocorrendo o atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE , ocorrerá a compensação financeira nos termos do artigo 40, inciso XIV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Portaria SF n.º 05, de 05/01/2012 (DOC de 07/01/2012, folha 14), sem prejuízo de apuração de responsabilidade de servidor.

4.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelos serviços executados ou implicará em sua aceitação.

4.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-los, justificadamente, desde que lhe convenha, com o abatimento do preço que couber.

CLÁUSULA QUINTA

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O prazo de execução do contrato será de 04 (quatro) meses, a contar da data estabelecida na Ordem de Início, conforme declarado pela empresa em sua proposta.

5.1.1. A prorrogação do prazo de vigência do contrato somente será formalizada por Termo de Aditamento, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93.

5.2.2. A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos antes de decorridos 05 (cinco) dias úteis, a contar da data estabelecida na Ordem de Início dos Serviços expedida pela CONTRATANTE.

CLÁSULA SEXTA

DA RESCISÃO

6.1. Sob pena de rescisão automática, a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, as obrigações assumidas, exceto quando previamente autorizada pela Contratante.

6.2. Constituem motivos para rescisão deste contrato, independente da interpelação judicial ou extrajudicial:

6.2.1. O atraso injustificado no início dos trabalhos, por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva Ordem de Início dos Serviços expedida pela CONTRATANTE.

6.2.2. Cumprimento irregular das cláusulas, especificações ou prazos contratuais e/ou desobediências às determinações da Fiscalização, relativas aos trabalhos em andamento;

6.2.3. Lentidão no seu cumprimento, levando a fiscalização da CONTRATANTE a pressupor que os serviços não serão concluídos no prazo contratual;

6.2.4. A paralisação dos trabalhos, sem justa causa e sem a prévia comunicação à CONTRATANTE;

6.2.5. O cometimento reiterado de falhas na execução dos serviços, anotadas no Diário de Ocorrências pela Fiscalização;

6.2.6. A decretação de falência, instauração de insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

6.2.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que à juízo da CONTRATANTE prejudiquem a execução dos serviços objeto deste contrato;

6.2.8. A aplicação à CONTRATADA, ainda que em decorrência de falta cometida em outro procedimento administrativo, de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, nos termos do parágrafo único, do artigo 29 da Lei Municipal nº 13.278/2002;

6.2.9. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem provisão de fundos, que, a critério da CONTRATANTE, caracterizem a insolvência da CONTRATADA;

6.2.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Autoridade competente no processo administrativo mencionado no preâmbulo.

6.3. Em caso de pedido de recuperação judicial, será permitido à CONTRATANTE manter o ajuste,  assumindo  o  controle  de  determinadas  atividades  necessárias  à sua execução, ou

transferir a execução do remanescente do objeto do contrato a outra licitante, atendida a ordem de classificação e nas mesmas condições estipuladas.

6.4. Este contrato poderá ser rescindido ou suspenso, amigável ou judicialmente, quando ocorrerem qualquer das seguintes hipóteses:

6.4.1. Supressão, por parte da CONTRATANTE de serviços que resultem em alterações do valor contratual além dos limites fixados em lei;

6.4.2. Não liberação por parte da CONTRATANTE, da área ou local para execução dos serviços objeto deste contrato;

6.4.3. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes dos trabalhos medidos e regularmente comprovados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

6.4.4. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivos da execução deste contrato.

6.5. Declarada a rescisão, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções a que estiver sujeita, apenas o pagamento dos trabalhos realizados, devidamente medidos e atestados pela fiscalização e, sendo de interesse das partes, o pagamento pelo preço de aquisição regularmente comprovado dos equipamentos depositados no local dos trabalhos.

6.6. Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA, reconhece, neste ato, os direitos da CONTRATANTE, previstos no art. 80, incisos I a IV e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.

6.7. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a contar, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

7.1.1. A Fiscalização da CONTRATANTE determinará e a CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que tenham vício, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

7.2. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do Termo de Recebimento Provisório.

7.3. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado “ex offício”, pelo responsável por seu  acompanhamento  e  fiscalização,  por meio da Unidade Fiscalizadora,  mediante  termo

circunstanciado e assinado pelas Partes, dentro dos 15 (quinze) dias corridos que se seguirem ao término do prazo contratual, e/ou execução dos serviços contratuais.

7.4. O objeto será recebido definitivamente por servidor ou Comissão a ser designada pela Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria e transcurso do prazo de observação de até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos serviços executados subsistirá, na forma da Lei, mesmo após seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA OITAVA

DAS PENALIDADES

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial deste ajuste, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legais, as quais só deixarão de ser aplicadas nos casos expressamente comprovados, pela CONTRATADA, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual, ou manifestação da Unidade Gerenciadora informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração:

8.1.1. Multa por dia de atraso, em relação aos prazos fixados: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato;

8.1.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias para o início dos serviços será considerado como inexecução total e implicará na aplicação da penalidade constante do subitem 8.1.5;

8.1.3. Multa por descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato;

8.1.4. Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

8.1.5. Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

8.2. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

8.3. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

8.4. Em ocorrendo superveniência de normas federais ou municipais que concedam direito de reajuste dos preços contratuais, o valor das multas será atualizado, pelas mesmas regras, até a data da aplicação da penalidade.

8.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93.

8.6. Fica especialmente prevista a sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 3 (três) anos, com base no inciso V do §

8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, pelo descumprimento das obrigações previstas na subcláusula 2.3 do presente contrato, conforme determinam os Decretos Municipais n.º 48.184 de 2007 e n.º 50.977 de 2009, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei e das penalidades previstas na Federal 8.666/93.

8.7. Caso os serviços prestados não correspondam às especificações exigidas no contrato, a CONTRATADA deverá adequá-los àquelas, no prazo estabelecido pela Fiscalização, sob pena de aplicação da penalidade cominada para a hipótese de inexecução total.

CLÁUSULA NONA

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO E DOS RECURSOS

9.1. O valor total do presente contrato importa em R$ 434.850,87 (Quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e sete dois centavos).

9.2. As despesas correspondentes deverão onerar a dotação orçamentária n° 98.00.98.25.13.392.3001.3.400.4.4.90.39.00.08 do presente exercício.

9.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercício financeiro, será observado o Princípio da Anualidade Orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA GARANTIA

10.1. A Contratada neste ato depositou a garantia exigida para a execução do presente instrumento contratual no valor de R$ 21.742,54 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, por meio de formulário próprio juntado aos autos, nos termos da Portaria nº 122/09-SF.

10.2. A garantia será prestada em moeda corrente nacional, seguro-garantia ou fiança bancária, observando-se o disposto no artigo 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei Federal nº. 8.666/93 e Portaria SF nº 122/2009.

10.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, em decorrência de termo aditivo, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 05 (dias) dias úteis, de forma que esta corresponda sempre ao mesmo percentual estabelecido na subcláusula 10.1.

10.4. O não cumprimento desta exigência ensejará a aplicação da penalidade prevista para o descumprimento de cláusula contratual.

10.5. Recebido o objeto deste Contrato, a garantia prestada será, mediante requerimento, devolvida à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Fica vedada a subcontratação parcial do objeto do contrato ou sua cessão, exceto quando previamente autorizada pela Contratante.

11.2. O Foro do Município de São Paulo – Vara da Fazenda Pública será o competente para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

11.3. A Contratada exibiu, neste ato, comprovante do recolhimento dos emolumentos, sobre a lavratura deste Contrato, no valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos), nos termos da legislação vigente.

11.4. O fiscal do contrato será a Sra. LARISSA DI CIERO FERRADAS, RF nº 755.794-9, Arquiteta, e, como substituta, a Sra. CAMILA SPIELMANN, RF nº 804.176-8, Arquiteta.

11.5. E, por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 11 laudas, sendo as 10 primeiras rubricadas, e extraído em 04 (quatro) vias de igual teor.

São Paulo, 23 de outubro de 2014.

RANULFO ALFREDO MANEVY DE PEREIRA MENDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

LEONARDO GRIMM FRANZO

SPALLA ENGENHARIA LTDA.

JCAC/mari.