TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/132	/SIURB/12/2014.

CONTRATO Nº 132/SIURB/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2002-0.098.592-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA EMEI RUA PASSAREIRA E CONSTRUÇÃO DA EMEF JOSÉ OLÍMPIO PEREIRA FILHO, SITUADAS NA TRAVESSA PASSAREIRA, 200 SP/CL.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario de  Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Roberto Garibe, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa TECLA CONSTRUÇÕES LTDA., sediada na Rua Eloi Mendes, 167, Jardim Paraguaçu, no Município de  São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n° 53.552.691/0001-00, representado neste ato pelo Sócio Sr. João Teixeira Ramos, portador do RG nº 6.187.922-8 e do CPF nº 352.384.888-15, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3494 e o despacho de fls. 3495, do processo nº 2002-0.098.592-9 lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 132/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de 06 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 132/SIURB/12, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                              de 2014.

___________________________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________

CONTRATADA

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA

SÓCIO DIRETOR

JOÃO TEIXEIRA RAMOS

RG Nº 6.187.922-8

CPF Nº 352.384.888-15