TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/012/SIURB/13/2014.

CONTRATO Nº 012/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010-0.236.844-4.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CEU PROJETO HELIÓPOLIS CENTRO DE CONVIVÊNCIA (POLO EDUCATIVO CULTURAL HELIÓPOLIS), SITUADO NA ESTRADA DAS LÁGRIMAS X AV. JOÃO CARLOS CLÍMACO – SP/IP.

OBJETO DO ADITAMENTO: 		1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Osvaldo Misso, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 48.246.920/0001-10, sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 1º andar – Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, representada neste ato pela Procuradora, Sra. Lis Maria Pupo Nogueira Casale, portadora do RG nº 9.373.781 e do CPF nº 041.798.558-44, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3.194 e o despacho de fls. 3.195, do Processo nº 2010-0.236.844-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 012/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes e preços compostos, referente ao Caderno Preços nº 046/SIURB/EDIF/12, anexa ao presente:

- Inclusão de Serviços extra-contratuais, no valor de R$ 465.039,47(quatrocentos e sessenta e cinco mil, trinta e nove reais e quarenta e sete centavos);

b) 	Extensão Contratual, no valor de R$ 6.318.158,22 (seis milhões, trezentos e dezoito mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos);

c)	Preços Compostos, não constantes do caderno de preços, no valor de R$ 3.165.550,83 (três milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos);

d) 	Redução de serviços contratuais no valor de R$ 3.382.925,08 (três milhões, trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos);

e)  Supressão Contratual no valor de R$ 3.793.528,62 (três milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos);

1.2. As inclusões, acréscimos contratuais e preços compostos totalizam um valor de R$ 9.948.748,52 (nove milhões, novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 7.176.453,70 (sete milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

2.1.  Em decorrência das alterações expostas na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 29.364.701,25 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de R$ 2.772.294,82 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 32.136.996,07 (trinta e dois milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sete centavos), correspondendo a um acréscimo de 9,440%, do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.	A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº 16.10.12.122.3010.3360.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

4.1.   Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 138.614,74 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1.  	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 012/SIURB/13, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                                 de 2014.

________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

__________________________________________

C O N T R A T A D A

ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

PROCURADORA

LIS MARIA PUPO NOGUEIRA CASALE

RG Nº 9.373.781

CPF Nº 041.798.558-44