TERMO DO CONTRATO

#### Contrato nº: 10/SMSP/COGEL/2014

#### N.º DA CONCORRÊNCIA: 031/11/SIURB

#### Processo Administrativo nº: N.º: 2014-0.072.645-6

Prazo: Conforme cronograma físico apresentado 11/04/2014 até 31/03/2015.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato execução da requalificação de canteiro central com a implantação de ciclovia e serviços complementares no trecho do Largo da Batata, Av. Pedroso de Moraes até a Rua dos Pinheiros, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/2012.

CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS – SMSP

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Sr. Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, VALTER ANTONIO DA ROCHA, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa adjudicatária do objeto da Concorrência nº 031/11/SIURB, conforme despacho exarado no Processo nº 2011-0.159.070-6 publicado no D.O.C. em 27/03/2012, a empresa JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, C.N.P.J.: 62.162.847/0001-20, estabelecida na Avenida Pedro Mascagni, 650 – Jardim Galetto, município Itatiba – SP, telefone 3826-1722, representada neste ato pelo(s) abaixo(s) assinado(s), a seguir designada “CONTRATADA”, resolvem ajustar o presente Contrato para realização do objeto a seguir, de acordo com as Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

  - Constitui objeto do presente contrato a Prestação à Prefeitura de São Paulo a requalificação de canteiro central com a implantação de ciclovia e serviços complementares no trecho do Largo da Batata, Av. Pedroso de Moraes até a Rua dos Pinheiros, conforme memorial descritivo às fls. 32 a 38 do processo 2014-0.072.645-6, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/2012.

1.2. Os serviços a executar estão relacionados no Termo de Referência, Anexo IX e “Especificações Gerais” integrantes do Contrato.

1.3. A Contratada se obriga, na execução dos serviços, a observar rigorosamente as Especificações Gerais correspondentes e as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços oriunda da Concorrência nº 031/11/SIURB.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - 	Os serviços serão executadas no regime de empreitada por preços unitários.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS

3.1– PREÇOS

3.1.1	O valor total global do presente contrato é de R$ 8.569.508,47 (Oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos), nele estando incluídas todas as despesas relativas ao presente contrato.

3.1.2.	 Os preços unitários registrados na Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/2012, contemplam um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 35,2%, conforme estabelecido pela tabela de custos de infraestrutura de SIURB, data base JAN/2011.

3.1.3. Nesses preços estão compreendidas todas as taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com medição, locação, placas indicativas das obras, placas de sinalização, ou quaisquer despesas necessárias para realização do objeto do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR-VERBA

4.1 -	O valor do presente Contrato, resultante da aplicação dos valores ofertados pela Contratada às quantidades de serviço previstas é de R$ 8.569.508,47 (Oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos).

4.2 -	As despesas correspondentes onerarão a dotação Nº 22.10.15.451.3022.5184.4.4.90.51.00.08, do orçamento vigente, suportada pela Nota de Empenho nº 32674/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO-INÍCIO E CRONOGRAMA

5.1 -	O presente contrato passa a vigorar a partir da data da sua assinatura, e o período de validade será de 11/04/2014 até 31/03/2015.

5.2 -	Os serviços deverão ser iniciados dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão de cada Ordem de Serviço, que será emitida pela Assessoria Técnica de Obras e Serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DO EQUIPAMENTO e  EQUIPE TÉCNICA

6.1 - 	Farão parte integrante deste Contrato:

6.1.1.	Relação de equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação em conformidade com o ANEXO III. Na relação o interessado deverá declarar de modo expresso a sua disponibilidade, sob as penas da Lei de acordo com o ANEXO IV.

6.1.2.	Relação da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços.

6.1.3	Quando as usinas e o equipamento indicados no item 9.5 do edital não forem de propriedade do licitante, o mesmo deverá apresentar documento do arrendamento ou do aluguel dos mesmos, servindo ainda um documento de compromisso do proprietário das usinas para o fornecimento dos materiais necessários ao atendimento das quantidades mensais de utilização previstas no item 5.3.5 do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

7.1 - 	Mediante requerimentos mensais apresentados aos órgãos competentes da PMSP pela Contratada, serão efetuadas as respectivas medições.

7.2 - 	O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no período e a aplicação dos preços unitários contratuais, conforme estabelecido na Cláusula Terceira.

7.3 - 	As medições deverão conter ainda as memórias de cálculo, os números das instruções de serviços, croquis; objeto das medições, e na medição final de cada via deverá ser apresentado o controle tecnológico correspondente.

7.4 -	O pagamento será em moeda corrente do País, efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente especificada pelo Credor, mantida no Banco do Brasil, ou por deliberação do Secretário Municipal de Finanças em situações excepcionais de pagamento, conforme Decreto nº 51.197 de 22 de janeiro de 2010, a 30 dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO

8.1 - 	Caberá ao responsável pela Fiscalização inspecionar os serviços concluídos, lavrando o respectivo Termo de Recebimento Provisório. Esse recebimento deverá ser feito improrrogavelmente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término final de todos os serviços, com a lavratura do Termo que será anexado ao Processo.

8.2 - 	O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado quando do recebimento definitivo, que se dará a 90 (noventa) dias, contados do Termo de Recebimento Provisório, ficando neste prazo, a Contratada, obrigada a fazer às suas custas, as reparações e substituições julgadas necessárias pela Fiscalização.

8.3 - 	O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES – PREÇOS EXTRA-CONTRATUAIS

O Contrato será alterado nos casos do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, regendo-se os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, pelas disposições seguintes:

9.1 - 	A Contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até 25% (Vinte e cinco por cento) do valor do Contrato;

9.1.1 - Na fixação dos valores extracontratuais serão utilizadas as composições e as cotações de material, mão de obra e equipamento adotados pela Prefeitura na data de sua composição, obedecidos os critérios definidos por ocasião da Contratação.

9.2 - 	Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes.

9.3 - 	Toda e qualquer alteração contratual deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originário, até o final dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

10.1 -	Além das penalidades e sanções estabelecidas no Capítulo IV Secções II e III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pela infração das condições ajustadas, ficará a Contratada sujeita às multas estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/2012.

10.2 -	Incidindo a Contratada nas infrações consignadas nos itens de I a XI do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e no Inciso II do artigo 6º do Decreto nº 48.184/07, os órgãos competentes da Prefeitura poderão declarar o Contrato rescindido.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

11.1 - 	A fiscalização dos trabalhos será feita pela Assessoria Técnica de Obras e Serviços - ATOS sendo a engenheira responsável pela fiscalização Adriana Siano Boggio Biazzi, CREA nº 5060210164, a qual manterá todos os contatos com a Contratada e determinará as providências necessárias, podendo embargar os serviços, rejeitá-los no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

11.2. -A Contratada deverá comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Serviço, o seu preposto que, uma vez aceito pelos órgãos competentes da Prefeitura, a representará na execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA SUB-CONTRATAÇÃO

12.1 – 	As detentoras das Atas de Registro de Preços, na execução de contratos delas decorrentes, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderão subcontratar partes dos serviços, em até 30% do valor inicial do contrato.

12.2 – A Sub-Contratação deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 -	Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Municipal nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro.

13.2 -	Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA GARANTIA

14.1. -	Para garantia do cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou caução conforme formulário nº 29399/2014, de DIPED no valor de R$ R$: 428.475,43 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), com vencimento para 31/03/2015.

14.2 - 	Na hipótese de aumento do valor do Contrato a Garantia deverá ser reforçada na mesma proporção e, na hipótese de prorrogação de prazo, o mesmo deverá ser dilatado na mesma proporção quando se tratar de Garantia efetuada em Fiança Bancária ou Seguro Garantia.

14.3 - 	A Garantia efetivada, que servirá à fiel execução do Contrato, será restituída, mediante requerimento, após o Recebimento Definitivo dos Serviços.

14.4 -	A Contratada efetivou o recolhimento do “Preço do Serviço Prestado”, conforme Guia nº 2014000083, no valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos).

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente perante as testemunhas abaixo firmadas.

São Paulo, 11 de abril de 2014.

_____________________________________________

VALTER ANTONIO DA ROCHA

Chefe de Gabinete

SMSP

___________________________________________________

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Procurador

Nome Legível: Gilberto Roupenian

RG: 9.103.580

CPF: 808.215.378-49