TERMO DE CONTRATO			:	09/SMSP/SPUA/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	:	002/SIURB/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO	:	2014-0.083.952-8
CONTRATANTE					:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA					:	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. 
VALOR DO CONTRATO			:	R$ 7.951.530,77
OBJETO DO CONTRATO	:	Prestação de Serviços Pontuais de Conservação em Vias Públicas Pavimentadas, Ruas de Terra e Serviços Complementares, pelo período de 90 (Noventa) dias, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12.

Aos Onze Dias do Mês de Abril do Ano de Dois Mil e Quatorze, no Gabinete da Superintendência das Usinas de Asfalto – SPUA, sito à Rua do Bosque, 1.088 – Barra Funda – São Paulo – SP, presentes de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, representada neste ato pelo Senhor SERGIO ANTONIO ALCALÁ, Superintendente das Usinas de Asfalto, adiante designada apenas “PREFEITURA” e de outro lado a Empresa JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., situada na Avenida Pedro Mascagni, nº650 – Jardim Geleto – Itatiba / São Paulo, inscrita no CNPJ nº 62.162.847/0001-20, neste ato por seu representante legal, conforme documento comprobatório, doravante, designada simplesmente, “CONTRATADA”, declarou esta última perante as testemunhas ao final assinadas, que resolve nos termos da Lei Municipal 13.278/2002 e Lei Federal nº 8666/93, com suas alterações posteriores e ainda das normas que disciplinem a matéria, firmar contrato, em decorrência da Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A Contratada se obriga a prestar os Serviços Pontuais em seguimentos descontínuos na Avenida Rebouças entre Avenida das Nações Unidas e Praça Dr. Antonio Brás da Costa Bueno, pelo período estimativo de 90 (Noventa) dias, de acordo com o disposto na Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12, que serviu de base ao presente contrato e passa a fazer parte integrante do mesmo.

1.2. Os serviços serão prestados de acordo com o Agrupamento III, constante no Anexo VI do Edital de Licitação que desde já fica fazendo parte integrante deste Contrato. 

1.3. A Contratada se obriga, na execução dos serviços, a observar rigorosamente as Especificações Gerais correspondentes e as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços oriunda da Concorrência nº 031/11/SIURB. 





CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços serão executados no regime de empreitada por preços unitários. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS 

3.1. PREÇOS 

3.1.1. Os preços unitários estão registrados na Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12, com data base Julho/11.

3.1.2. Os preços unitários registrados na Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12 contemplam um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 35,2%, conforme estabelecido pela tabela de custos de infraestrutura de SIURB, data base JAN/2011.

3.1.3. Constituirão ainda a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços, e deverão contemplar os custos básicos incluindo materiais, mão de obra e equipamentos, motoristas e operadores de equipamentos, transportes e encargos sociais e trabalhistas, já acrescidos das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), tais como escritório central, escritório da obra, alimentação e transporte de pessoal, impostos, contribuições, obrigações sociais, inclusive despesas com medição, locação, placas indicativas das obras, placas de sinalização ou quaisquer despesas necessárias para realização do objeto do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. O valor do presente Contrato, resultante da aplicação dos valores ofertados pela Contratada às quantidades de serviço previstas é de R$ 7.951.530,77 (Sete Milhões Novecentos e Cinqüenta e Um Mil Quinhentos e Trinta Reais e Setenta e Sete Centavos).

4.2. Para a cobertura parcial das despesas decorrentes do presente contrato, foi emitida a Nota de Empenho nº 32478/2014, no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), o restante será empenhado de acordo com as informações da Supervisão de Finanças e Administração da SPUA, conforme fls. 45 do Processo originário, onerando as dotações nº: 57.10.15.452.3022.1137.4.4.90.51.00-00 e 12.10.15.452.3022.1137.4.4.90.51.00-00 do orçamento vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO – INÍCIO E CRONOGRAMA 

5.1. O presente contrato passará a vigorar a partir da data indicada na Ordem de Início, cujo prazo de validade será de 90 (Noventa) dias.


5.2. Os serviços deverão ser iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão de cada Ordem de Serviço, que será emitida pelos órgãos competentes da PMSP.

CLÁUSULA SEXTA – DO EQUIPAMENTO e EQUIPE TÉCNICA 

6.1. Farão parte integrante deste Contrato:

6.1.1. Relação de equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação em conformidade com o ANEXO III. Na relação o interessado deverá declarar de modo expresso a sua disponibilidade, sob as penas da Lei de acordo com o ANEXO IV.

6.1.2. Relação da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços. 

6.1.3. Quando as usinas e o equipamento indicados no item 5.3.7 do edital não forem de propriedade do licitante, o mesmo deverá apresentar documento do arrendamento ou do aluguel dos mesmos, servindo ainda um documento de compromisso do proprietário das usinas para o fornecimento dos materiais necessários ao atendimento das quantidades mensais de utilização previstas no item 5.3.5 do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

7.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada, serão efetuadas as respectivas medições.

7.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no período e a aplicação dos preços unitários registrados, conforme estabelecido na Cláusula Quarta.

7.3. As medições deverão conter ainda as memórias de cálculo, os números das instruções de serviços, croquis, objeto das medições, e na medição final de cada via deverá ser apresentado o controle tecnológico correspondente.

7.4.	O pagamento será em moeda corrente do País, efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente especificada pelo Credor, mantida no Banco do Brasil S.A., ou por deliberação do Secretário Municipal de Finanças em situações excepcionais de pagamento, conforme Decreto nº 51.197 de 22 de janeiro de 2010, a 30 dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela. 





CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1. Autorizada a prorrogação do prazo de validade da ATA, conforme Cláusula Segunda serão aplicáveis as disposições legais pertinentes, inclusive as do art. 1º do Decreto nº 48.971/07 em consonância com o Disposto no Decreto nº 25.236/87 e os serviços serão considerados do tipo “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÁFEGO LEVE”, conforme Grupo “2” – item “2.3” da Portaria nº 1285/91/SF.

8.1.1. Para fins de reajustamento de preços, o Io (Índice inicial) e o Po (Preço inicial) terão como data base Julho/2011, e o primeiro reajuste econômico dar-se-á 12 (doze) meses após a data-base do orçamento. 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 

9.1. Caberá ao responsável pela Fiscalização inspecionar os serviços concluídos, lavrando o respectivo Termo de Recebimento Provisório. Esse recebimento deverá ser feito improrrogavelmente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término final de todos os serviços, com a lavratura do Termo que será anexado ao Processo. 

9.2. O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado quando do recebimento definitivo, que se dará a 90 (noventa) dias, contados do Termo de Recebimento Provisório, ficando neste prazo, a Contratada, obrigada a fazer às suas custas, as reparações e substituições julgadas necessárias pela Fiscalização. 

9.3. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. São aquelas previstas na Cláusula Décima Terceira da Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12 e demais disposições da Concorrência nº 031/SIURB/2011. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1. Além das penalidades e sanções estabelecidas no Capítulo IV Secções II e III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pela infração das condições ajustadas, ficará a Contratada sujeita às penalidades estabelecidas na Cláusula Décima Primeira da Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12. 





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

12.1. A fiscalização dos trabalhos será feita por técnico indicado pela Unidade Contratante da PMSP. No documento correspondente à Ordem de Início, a Unidade Contratante da PMSP indicará o engenheiro que ficará responsável pela Fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a Contratada e determinará as providências necessárias, podendo embargar os serviços, rejeitá-los no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito. 

12.2. A Contratada deverá comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Serviço, o seu preposto que, uma vez aceito pelos órgãos competentes da Prefeitura, a representará na execução do Contrato.

12.3. O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da Unidade Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. As detentoras das Atas de Registro de Preços, na execução de contratos delas decorrentes, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderão subcontratar partes dos serviços, em até 30% do valor inicial do contrato.

13.2. A Sub-Contratação deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Municipal nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro. 

14.2. Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.






CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA

15.1. Para garantia do cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito, no valor de R$ 397.576,54 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos).

15.2. Na hipótese de aumento do valor do Contrato a Garantia deverá ser reforçada na mesma proporção e, na hipótese de prorrogação de prazo, o mesmo deverá ser dilatado na mesma proporção quando se tratar de Garantia efetuada em Fiança Bancária ou Seguro Garantia. 

15.3. A Garantia efetivada, que servirá à fiel execução do Contrato, será restituída, mediante requerimento, após o Recebimento Definitivo dos Serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A Contratada se obriga a executar o objeto do presente Contrato, em estrita obediência ao que dispõe a Ata de Registro de Preços nº 002/SIURB/12, do qual este se origina.

16.2. No ato da assinatura deste, a Contratada obrigou-se a apresentar:

16.2.1. Depósito da Garantia, exigida para a referida contratação (com prazo até 07/11/2014);

16.2.2. Certidão atualizada de inexistência de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social (CND);

16.2.3. Certificado atualizado de regularidade de situação para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

16.2.4. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, atualizada, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças deste Município de São Paulo, ainda que a empresa tenha sede em outro município. 

16.2.4.1. Caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários deste Município, declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos relacionados com a prestação contratada;

16.2.5. Procuração ou Contrato Social;

16.2.6. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).


16.2.7. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, para comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Federal nº 12.440/2011.

16.2.8. Indicação dos responsáveis técnicos constantes da Ata de Registro de Preços, pelos serviços executados e o preposto (Engenheiro Civil) que a representará nos locais de trabalho;

16.2.9. Relação dos equipamentos e aparelhamento técnico, necessários à execução dos serviços indicados por ocasião da licitação, conforme Cláusula Sétima, subitem 7.1. do Edital.

16.3. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente aos casos omissos.

16.4. Os emolumentos devidos para a lavratura deste termo serão recolhidos através do Documento de Arrecadação do Município de São Paulo – DAMSP nº 2014000080, no valor de R$ 190,95 (Cento e Noventa Reais e Noventa e Cinco Centavos).


ENGº SERGIO ANTONIO ALCALÁ
SUPERINTENDENTE DAS USINAS DE ASFALTO
SMSP/SPUA


JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME		: Fábio Luis Rodrigues Simões	
R.G.		: 20.990.797
CARGO	: Engenheiro Civil


TESTEMUNHAS:


DORACI POSTIGO


NELSON BORGES DE OLIVEIRA





CONTR 09 PAVIMENTAÇÃO JOFEGE 2014

SUPERINTENDENCIA DAS USINAS DE ASFALTO
Processo Administrativo nº 2014-0.083.952-8

1
SPUA – SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO
Rua do Bosque, 1088 – Barra Funda – São Paulo/SP – CEP: 01136-000 – Fone: 3392-5000 – Fax: 3392-2063
                                                e-mail: Usinadeasfaltospua@prefeitura.sp.gov.br