TERMO DE ADITAMENTO Nº 78/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.076.529-0

CONTRATO Nº 39/SMADS/2014

CONTRATANTE: 	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E      	DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO:	Execução dos serviços de manutenção e adequação no prédio sede da SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., sediada na Rua Pedro de Toledo, 108 – cj.113 – Vila Mariana - São Paulo - SP – telefone: (11) 5539-6874, inscrita no CNPJ sob o nº 67.192.609/0001-80, neste ato representada pelo Sr. MARCO ANTÔNIO SABINO, RG nº 9.657.761-7, CPF/MF nº 043.779.858-50, adiante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 132 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 115/117, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 21/09/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

MARCO ANTÔNIO SABINO

M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

Testemunhas: