TERMO DE ADITAMENTO Nº 134/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.162.655-2

CONTRATO Nº 58/SMADS/2014

CONTRATANTE : 	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: M.A.S. CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: 	Execução dos serviços de manutenção no Albergue Boracéia, situado na Rua Boracéia, 270 - Sé (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda., CNPJ nº 67.192.609/0001-80, com sede na Rua Pedro de Toledo, 108 – cj. 113 – Vila Mariana – São Paulo - SP, telefone: (11) 5539-6874, representada por seu representante legal, Sr. MARCO ANTÔNIO SABINO, R.G. 9.657.761-7, C.P.F. 043.779.858-50, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 58/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 200/202, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 27/12/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

MARCO ANTÔNIO SABINO

M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

Testemunhas: