TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/056/SIURB/14/2014.

CONTRATO Nº 056/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.122.206-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – EPP.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES DE HUNGRIA.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP, sediada na Rua Deputado João Sussumu Hirata, 721 – conj. 6 – Vila Andrade, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 62.581.855/0001-00, neste ato representada pela Sócia Sra, Silvia Regina Checchia portadora do RG n° 6.008.081-4 e do CPF n° 029.157.138-71, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1028 e o despacho de fls. 1029, do Processo nº 2013-0.122.206-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 056/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. 	Prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 14 de agosto de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1.  	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 056/SIURB/14, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                                 de 2014.

________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

__________________________________________

C O N T RA T A D A

FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP

SÓCIA

SILVIA REGINA CHECCHIA

RG N° 6.008.081-4

CPF N° 029.157.138-71