TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/056/SIURB/14/2014.

CONTRATO Nº 056/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.122.206-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – EPP.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES DE HUNGRIA.

OBJETO DO ADITAMENTO:  1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP, sediada na Rua Deputado João Sussumu Hirata, 721 – conj. 6 – Vila Andrade, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 62.581.855/0001-00, neste ato representada pela Sócia Sra, Silvia Regina Checchia portadora do RG n° 6.008.081-4 e do CPF n° 029.157.138-71, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1059 e o despacho de fls. 1060, do Processo nº 2013-0.122.206-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 056/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 13 de setembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1  Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes do Caderno Preços nº 050/SIURB/EDIF/13, anexa ao presente:

- Inclusão de serviços extra contratuais,  no valor de R$ 25.196,35   (vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos);

- Extensão Contratual, no valor de R$ 85.714,68 (oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

  - Os acréscimos contratuais e extensão contratual totalizam um valor de R$ 110.911,03 (cento e dez mil, novecentos e onze reais e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1.  Em decorrência das alterações expostas na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 445.804,92 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e noventa e dois centavos), com um acréscimo de R$ 110.911,03 (cento e dez mil, novecentos e onze reais e três centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 556.715,95 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), correspondendo a um acréscimo de 24,879%, do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. 	A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº   01.10.10.302.3003.3372.4.4.90.39.00.00.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 5.545,55 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco mil, e cinquenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 056/SIURB/13, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                    de 2014.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

______________________________________________

C O N T RA T A D A

FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP

SÓCIA

SILVIA REGINA CHECCHIA

RG N° 6.008.081-4

CPF N° 029.157.138-71