CARTA-CONTRATO Nº              /SIURB/NMPME/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.

MODALIDADE: ATA DE R.P.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:

VALOR: R$ __________________________________(______________________)

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Edificações, Sr. Ricardo Rezende Garcia, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, adiante designada "PREFEITURA" e, de outro lado, a empresa _________________________, sediada na ____________________Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, neste ato representada pela Procuradora, Sr. ________________, portadora do RG nº _________________ e CPF nº ____________________, a seguir denominada "CONTRATADA", adjudicatária do objeto da Concorrencia n° 001/12/SIURB, de acordo com o despacho exarado no Processo nº 2011-0.159.142-7, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 26/06/2012, resolvem celebrar a presente Carta-Contrato, para realização do objeto a seguir, de acordo com as Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

  - Constitui objeto da presente carta-contrato a execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___SIURB/2012 – AGRUPAMENTO _______ - Subprefeitura __________, com fornecimento de materiais  de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações,  no______________________________________________.

1.2. Os serviços a executar estão relacionados no Termo de Referência integrantes da Carta-Contrato.

1.3. A Contratada se obriga, na execução dos serviços, a observar rigorosamente as Especificações Gerais correspondentes e as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços oriunda da Concorrência nº 001/12/SIURB.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PRAZO-INÍCIO E CRONOGRAMA

2.1.    O prazo de vigência da carta-contrato é de 195 (cento e noventa e cinco) dias corridos, a contar de sua assinatura

2.2	O prazo de execução da presente carta-contrato é de 90 (noventa) dias, a contar da data fixada na Ordem de Início, conforme cronograma anexo.

2.3.	Os serviços deverão ser iniciados  a partir da assinatura de cada Ordem de Serviço, que será emitida pelos órgãos competentes da PMSP.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS

3.1.	O valor da presente Carta-Contrato, resultante da aplicação dos valores ofertados pela Contratada às quantidades de serviço previstas é de R$_________________(__________________), conforme planilhas anexas.

3.2. 	A despesa correspondente deverá onerar a NE n° _________, dotação nº  ___________________________________________.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS E REAJUSTE

4.1.	Os  preços  contratuais  serão os constantes da planilha anexa, ofertado pela CONTRATADA, e constantes da Ata de Registro de Preços nº _______SIURB/12, do Departamento de Edificações da Prefeitura do Município de São Paulo e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo fornecimento contratado e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do mesmo, bem como, pelos gastos com transportes, frete ou quaisquer outras despesas.

4.2. 	Os preços contratuais somente sofrerão reajuste na ocasião em que os mesmos, registrados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, na Ata de Registro de Preços referida no item anterior, forem reajustados, na forma prevista no instrumento respectivo, na hipótese de prorrogação do prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA –  DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.  Os serviços serão executadas no regime de empreitada por preços unitários.

CLÁUSULA SEXTA – MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

6.1. 	Mediante requerimentos mensais apresentados aos órgãos competentes da PMSP pela Contratada, serão efetuadas as respectivas medições.

6.2. 	O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no período e a aplicação dos preços unitários contratuais, conforme estabelecido na Cláusula Terceira.

6.3. 	As medições deverão conter ainda as memórias de cálculo, os números das instruções de serviços, croquis; objeto das medições, e na medição final de cada via deverá ser apresentado o controle tecnológico correspondente.

6.4.	O pagamento será em moeda corrente do País, efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente especificada pelo Credor, mantida no Banco do Brasil, ou por deliberação do Secretário Municipal de Finanças em situações excepcionais de pagamento, conforme Decreto nº 51.197 de 22 de janeiro de 2010, a 30 dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - No processamento de cada medição, a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal dos Serviços, e será descontada a parcela relativa ao ISS – Imposto Sobre Serviços, nos termos da Lei nº 14.865, de 29 de dezembro de 2008, relativa aos serviços executados, devendo ainda ser destacada, na descrição dos serviços, a retenção ao INSS, nos termos da Instrução Normativa 20/2007 de 11 de janeiro 2007. Fica o responsável tributário independentemente da retenção do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de serviços.

6.6.    A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto da carta-contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.  	A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto do carta-contrato, com eficiência e elevado padrão técnico, utilizando mão-de-obra comprovadamente qualificada, obedecendo as especificações constantes da Ata de Registro de Preços e as demais normas técnicas pertinentes.

7.2. 	Na execução dos serviços, a CONTRATADA promoverá a sinalização viária necessária, visando a proteção de seus funcionários e evitar acidentes a terceiros.

7.3. 	A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados.

7.4. 	A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução dos serviços objeto do carta-contrato, bem como por todas despesas necessárias à realização dos serviços, incluindo materiais, mão de obra e demais despesas indiretas.

7.5. 	A CONTRATADA deverá afastar ou substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionário seu que, por solicitação da Administração, e sem ônus para esta, não deva continuar a participar da execução dos serviços.

7.6.	A CONTRATADA deverá dar destinação adequada aos detritos resultantes da execução dos serviços objeto da licitação, atendendo às determinações da fiscalização, que indicará os locais respectivos e a forma de controle.

7.7.		 A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto da carta-contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou do material empregado.

7.8. 	A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à execução  da carta-contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.

7.9. 	A CONTRATADA obriga-se, a manter durante a execução da carta-contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do processo licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. 	Fornecer a CONTRATADA os elementos elucidativos necessários ao inicio dos trabalhos.

  - Expedir determinações, comunicações e autorizações escritas à CONTRATADA, inclusive quanto as eventuais modificações de planos de trabalho, projetos, especificações e prazos.

  - Exigir o fiel cumprimento das obrigações da presente carta-contrato, de todas especificações técnicas pertinentes e das disposições legais que o regem, verificando sua perfeita execução até a aceitação definitiva.

  - Promover, com a presença da CONTRATADA, a medição dos serviços executados, bem como proceder seu encaminhamento para pagamento.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

9.1.	Além das penalidades e sanções estabelecidas no Capítulo IV Secções II e III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pela infração das condições ajustadas, ficará a Contratada sujeita às multas estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 026/SIURB/2012.

  - Incidindo a Contratada nas infrações consignadas nos itens de I a XI do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e no Inciso II do artigo 6º do Decreto nº 48.184/07, os órgãos competentes da Prefeitura poderão declarar a Carta-Contrato rescindida.

  - Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA : DAS ALTERAÇÕES DO TERMO DE CONTRATO

10.1. 	A Contratada se obriga a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões posteriores, Decreto Municipal  nº 44.279, de 24  de  dezembro de acolhidas as normas gerais  da Lei Federal  nº 8.666/93 e alterações posteriores.

10.1.1.  	Toda e qualquer alteração contratual deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originário, até o final dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

11.1. 	A fiscalização dos trabalhos será feita pela Prefeitura. Na Ordem de Serviço, a Prefeitura indicará o Engenheiro responsável pela Fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a Contratada e determinará as providências necessárias, podendo embargar os serviços, rejeitá-los no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

11.2.  A Contratada deverá comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Serviço, o seu preposto que, uma vez aceito pelos órgãos competentes da Prefeitura, a representará na execução da Carta-Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUB-CONTRATAÇÃO

  - A contratada não poderá transferir ou subcontratar no todo ou em parte, as obrigações assumidas, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO

13.1.	O objeto da carta-contrato será recebido, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, nos termos da alínea “a”, inciso I do artigo nº 73, combinado com o artigo 74, incisos II e III, todos da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, obedecidos os critérios estabelecidos na Ata de Registro de Preços correspondente.

13.2. 	Caberá ao responsável pela Fiscalização inspecionar os serviços concluídos, lavrando o respectivo Termo de Recebimento Provisório. Esse recebimento deverá ser feito improrrogavelmente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término final de todos os serviços, com a lavratura do Termo que será anexado ao Processo.

13.3. 	O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado quando do recebimento definitivo, que se dará em até 90 (noventa) dias, contados do Termo de Recebimento Provisório, ficando neste prazo, a Contratada, obrigada a fazer às suas custas, as reparações e substituições julgadas necessárias pela Fiscalização.

13.4. 	O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução da carta-contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1.	Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Municipal nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro.

14.2.	Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO DO SERVIÇO

15.1.  A Contratada efetivará o recolhimento do “Preço do Serviço Prestado”, no valor de R$ 131,35 (cento e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme Decreto 53.657/12.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,               de                         de 2013.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

RICARDO REZENDE GARCIA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

SIURB/EDIF

______________________________________________

C O N T R A T A D A

Procuradora

I

RG Nº

CPF Nº