TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/127/SIURB/14/2015.

CARTA CONTRATO Nº 127/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.251.782-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: GAB ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTAS EXPROPRIATÓRIAS, REGISTRO CADASTRAL E AVALIAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AGRUPAMENTO I E IV – CEI SETOR 4201, 6802 E 6802 II.

OBJETO DO ADITAMENTO:       DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Roberto Garibe, adiante designada "PREFEITURA" e, de outro, a empresa GAB ENGENHARIA LTDA, inscrita CNPJ sob o nº 57.760.126/0001-81, estabelecida na Rua Sete de Setembro, 403, Vila Industrial, no Município de Campinas, representada neste ato por sua Procuradora, Sra. Adriana Carla Villela, portadora do RG nº 4.619.000-4 e do CPF nº 116.490.298-96, a seguir denominada "CONTRATADA", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 107, e o despacho de fls. 108, do processo nº 2014-0.251.782-0, lavrar o presente Termo de Aditamento da Carta Contrato nº 127/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 10 de abril de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos, as cláusulas da Carta Contrato nº

127 /SIURB/14 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2015.

_____________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________

C O N T R A T A D A

GAB ENGENHARIA LTDA

PROCURADORA

ADRIANA CARLA VILLELA

RG Nº 4.619.000-4

CPF Nº 116.490.298-96