TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/049/SIURB/13/2015.

CONTRATO Nº 049/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.136.226-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CAMARGO CAMPOS / JZ.

OBJETO: 	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 8 – SISTEMA VIÁRIO DE APOIO AO CORREDOR BERRINI, INTEGRANTE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.

OBJETO DO ADITAMENTO:       1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA;

2)   DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor, Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO CAMARGO CAMPOS / JZ, sediado à Av. Guarapiranga, n° 1.111, Bairro Guarapiranga, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 18.738.655/0001-27, neste ato representado por seu Representante legal, Senhor Edward Zeppo Boretto, portador do RG n° 3.992.375 e do CPF nº 489.781.328-04, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o Parecer Jurídico de fls. 2.154 e o despacho  de fls. 2.155, juntados ao processo nº 2013-0.136.226-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 049/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM ADOÇÃO DE NOVA  PLANILHA

  - A alteração contratual com adoção de nova planilha de orçamento, e cronograma físico-financeiro, com alteração do valor contratual, conforme anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

  - O contrato com valor atual de R$ 46.028.062,44 (quarenta e seis milhões, vinte e oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), acrescido em R$ 8.180.801,89 (oito milhões, cento e oitenta mil, oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos), passa a vigorar com valor de R$ 54.208.864,33 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), representando um acréscimo de 19,91% do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

  - As despesas correspondentes será oneradas pelas dotações orçamentárias n° 22.10.26.453.3009.3378.4.4.90.51.00.02.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

  - Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou caução no valor de R$ 409.040,09 (quatrocentos e nove mil,  quarenta reais e nove centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 049/SIURB/13, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,              de                                      de 2015.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_______________________________________________

CONTRADADA

CONSÓRCIO CAMARGO CAMPOS / JZ

RESPRESENTANTE LEGAL

EDWARD ZEPPO BORETTO

RG N° 3.992.375

CPF N° 489.781.328-04