CARTA-CONTRATO Nº        /SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.137.583-5.

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA - POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: O-TEK SERVIÇOS BRASIL LTDA.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO COM DIAGNÓSTICO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CÓRREGO PACAEMBU, SITUADA ENTRE A PRAÇA CHARLES MULLER E A RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, APROXIMADAMENTE 1.200 M.

VALOR: R$ 14.800,00 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS).

PRAZO: 14 (QUATORZE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada "PREFEITURA" e, de outro lado, a empresa O-TEK SERVIÇOS BRASIL LTDA, sediada à Rodovia Estadual, 191 – KM86,7 – Sala 01, no Município de Ipeúna, inscrita no CNPJ sob o nº 02.416.053/0001-13, neste ato representada por seus Administradores, Sr, André Luis de Barros Joaquim, portador do RG nº 19.234.464-X – SSP/SP  e do CPF nº 148.858.378-12, e, Sr. Fernando Luis Masiero, portador do RG nº 19.434.165-3 IIRGD/SP e do CPF nº 127.032.178-11, a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo com o despacho de fls. 51, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 14/11/2014, resolvem celebrar a presente Carta-Contrato, com dispensa de licitação que se regerá com base no Artigo 24, Inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93, pela Lei Municipal n° 13.278/02, pelo Decreto  Municipal n° 44.279/03, respectivas alterações posteriores e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. 	Constitui objeto desta Carta-Contrato a, prestação de serviços de inspeção e emissão de relatório técnico com diagnóstico da galeria de águas pluviais do córrego Pacaembu, Situada entre a Praça Charles Muller e a Rua Cândido Espinheira, aproximadamente 1.200m, conforme Termo de Referência, Proposta da Contratada, e demais elementos que compõem o processo administrativo mencionado no preâmbulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2.  Ficam também fazendo parte desta Carta-Contrato a Ordem de Início  decorrente da contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

  - Os trabalhos serão executados no regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preços unitários.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor da presente Carta-Contrato é R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).

3.2.	A despesa correspondente será suportada através da dotação nº 22.10.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.00, NE n° 99882/14.

  - Quando o prazo contratual abranger mais de um exercício financeiro, será  observado o princípio da anualidade orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E REAJUSTE

  - Os preços unitários contratuais para execução dos serviços objeto da presente Carta-Contrato são os constantes das Planilhas de Orçamento de Custos Básicos da Prefeitura, anexadas ao processo, sobre os quais incidirá o BDI proposto pela Contratada.

  - Os preços para execução de eventuais serviços extracontratuais, não constantes do Orçamento, serão oferecidos pela Contratada, observado o valor constante da Tabela de Custos Unitários, e acrescido do BDI proposto pela Contratada, considerando-se os parâmetros utilizados na elaboração da proposta.

4.2.1.	Quando não constantes da referida Tabela de Custos Unitários, os preços dos serviços extracontratuais serão compostos de comum acordo, considerando-se, ainda, os parâmetros utilizados na elaboração da proposta.

  - Os referidos preços constituirão, a qualquer título a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Carta-Contrato.

  - Não haverá concessão de reajuste econômico, nos termos das Portarias SF 104/94, SF 054/95, SF 036/96 e SF 068/97.

  - As condições para concessão de reajuste previstas nesta Carta-Contrato poderão ser alteradas  em  face  da  superveniência  de  normas  federais ou  municipais sobre a matéria.

CLÁUSULA QUINTA - DA MEDIÇÃO

5.1.	 A medição dos serviços executados deverá ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços.

5.2.	O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no período e aplicação dos preços contratuais.

5.2.1.	As medições deverão ser vistadas pela Contratada, que em caso de divergência, declarará as razões do seu inconformismo, sendo certo que se procedente a reclamação, será a diferença apontada considerada na medição seguinte.

5.3.	A medição deverá ser vistada pela CONTRATADA, e liberada pela Fiscalização no máximo até o oitavo dia a partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços.

5.3.1. 	Em caso de duvida ou divergência, a Fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços.

5.4.  No processamento de cada medição, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal dos Serviços, e será descontada a parcela relativa ao ISS - Imposto Sobre Serviços, nos termos da Lei Municipal nº 13.476, de 30 de dezembro de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal nº 50.896 de 01 de outubro de 2009 e Portaria SF nº 014/2004, relativa aos serviços executados.

5.4.1. 	Fica o responsável tributário independentemente da retenção do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais em conformidade com a legislação.

5.4.2.  Deverá ser destacada na descrição dos serviços medidos, a retenção do INSS, nos termos da Instrução Normativa nº 03, de 14 de julho de 2005 da Secretaria da Receita Previdenciária.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.	O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agência indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A., conforme Decreto nº 51.197 de 23/01/2010, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposições da Portaria SF n° 045/94.

6.2.	Não haverá atualização ou compensação financeira até que normas editadas pelo Governo Federal venham a permiti-la.

  - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades  contratuais, nem implicará na aceitação dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

  - O prazo de execução da presente Carta Contrato, dos serviços será de 14 (quatorze) dias corridos, a contar da data fixada na ordem de início.

7.2.  	Os prazos de execução relacionados no item acima, estão de acordo com as Disposições Técnicas Especificas, parte integrante do referido processo.

  - Quando em atraso, a CONTRATADA será intimada a ativar os trabalhos, de forma a adequá-los às etapas referidas no item anterior, implicando a falta de atendimento à intimação na penalidade prevista no item "11.1.1." da Cláusula Décima Primeira desta Carta-Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

8.1.	O objeto da Carta-Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2.	A Fiscalização, ao considerar o objeto da Carta-Contrato concluído, comunicará o fato à autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3.	 O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado por Comissão designada pela autoridade competente, mediante Termo Circunstanciado, e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta) dias do término do prazo contratual, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93.

8.4.	A CONTRATADA, após o Recebimento Definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer alterações que se façam necessárias no projeto original, não sendo considerada infringência aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.5.	A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correção dos serviços elaborados, bem como, por sua adequação à legislação a às técnicas vigentes à época da sua execução, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolução de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. 	O responsável técnico da Contratada poderá ser convocado, a qualquer momento, para resolução dos problemas oriundos do projeto, correção de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissões de falhas de especificações e etc, até a conclusão e recebimento definitivo das obras baseadas nos serviços objeto da Carta-Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.    Compete à CONTRATADA:

9.1.1. Fornecer toda a supervisão/administração e mão de obra necessária para a   execução dos serviços contratados;

9.1.2. Responsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução dos serviços objeto desta proposta;

9.1.3. Fornecer todos os equipamentos, veículos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

9.1.4.  Sinalizar vertical e horizontalmente próximo aos locais onde serão executados os serviços;

9.1.5.   Executar os serviços de Inspeção por CFTV nas redes descritas acima;

9.1.6. Elaborar relatório de Diário de Obras, com o registro das principais ocorrências durante a execução;

9.1.7. Fornecer Relatório técnico de inspeção com uma avaliação do grau de comprometimento de cada trecho, com imagens da inspeção em CD obtidas em até 20 (vinte) dias após o término da obra;

9.1.8.   Emitir ART do serviço a ser realizado;

9.1.9.  Os serviços estão dimensionados considerando 2ª a 6ª feira – 8 horas aos sábados e 5 horas trabalhadas aos domingos.

9.2.   Compete à PREFEITURA, através da Fiscalização:

9.2.1.  Disponibilizar pessoa qualificada e a disposição para fiscalização e assinatura dos Diários de Obra;

9.2.2.  Fornecimento de plantas e desenhos, com dimensional e localização dos PV’s, inclusive em arquivo dwg;

9.2.3. Programar junto com os colaboradores da O-tek a sequência de inspeção/aberturas dos acessos;

9.2.4.  Fornecimento de atestado técnico dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. 	Sob pena de rescisão automática, a Contratada não poderá transferir ou subcontratar no todo ou em parte, as obrigações assumidas.

  - Constituem motivos para rescisão de pleno direito desta Carta-Contrato, independente de interpelação judicial ou extra-judicial, aqueles previstos  no artigo 78 e sub-itens da Lei Federal n° 8.666/93.

  - Na hipótese de rescisão administrativa, a Contratada reconhece, neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal n° 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. 		Além das sanções previstas no Capítulo IV, Seções I e II, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA estará sujeita às  seguintes  multas,  cujo  cálculo

tomará por base o valor contratual desta Carta-Contrato:

11.1.1.	Multa por dia de atraso, no cumprimento das etapas estabelecidas no item “7.1.”, da Cláusula Sétima, desta Carta-Contrato: 0,1% (hum décimo por cento) sobre o valor contratual;

11.1.2. Multa pelo descumprimento de cláusula contratual ou de especificações técnicas constantes  do Termo de Referência: 2,5%  (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual;

11.1.3. Multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução da Carta-Contrato: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual;

11.1.4. Multa pela inexecução parcial da Carta-Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor contratual;

11.1.5. Multa por inexecução total da Carta-Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual.

  - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

  - O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da  Lei   n° 10.734/89, Decreto n° 31.503/92 e alterações subseqüentes.

  - As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro  pagamento a que tiver direito a CONTRATADA.

  - A CONTRATADA estará sujeita, ainda, às  sanções  penais  previstas na   Seção III, do Capítulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DA CARTA-CONTRATO

  - A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que lhe forem determinados, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, acolhidas as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

  - A execução dos serviços extracontratuais só deverá ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedição da respectiva autorização.

  - Eventuais alterações decorrentes da aplicação de legislação superveniente,  serão  a promovidas por meio de Termos-Aditivos, consoantes  a orientação a ser baixada pela Secretária de Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO

  - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva da execução da carta-contrato, poderá ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensão ou rescisão do ajuste.

  - Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação, mediante a expedição da Ordem de Reinicio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

14.1. 	A CONTRATADA exibiu, neste ato, a Guia de Arrecadação, no valor de R$ 131,35 (cento e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao pagamento dos emolumentos, conforme estabelecido no Decreto nº  54.830/13.

14.2. 	Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, mais precisamente o Juízo Privativo das Varas da Fazenda Pública, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo,           de                                      de 2014.

____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

C O N T R A T A D A

O-TEK SERVIÇOS BRASIL LTDA

__________________________                          ________________________

Administrador                                                      Administrador

André Luis De Barros Joaquim	                     Fernando Luis Masiero                                                                                           RG Nº 19.234.464-X – SSP/SP                             RG Nº 19.434.165-3 IIRGD/SP

CPF Nº 148.858.378-12                                         CPF Nº 127.032.178-11

TESTEMUNHAS:

________________________                                         ______________________    Cristiane Roberta T. de Souza			           Elisabete J. da Silva

RG nº 47.259.328-6                                                           RG nº 14.393.554-9