CONTRATO Nº           /SIURB/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM  REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: REFERMA  CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO:.  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BP SERGIO BUARQUE DE HOLANDA (BIBLIOTECA DE ITAQUERA), SITUADA NA AV. AMÉRICO SALVADOR NOVELLI X RUA INÁCIO ALVES DE MATTOS – SP/IQ.

VALOR: R$2.183.079,79

PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario Adjunto Substituto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Gláucio Attorre Penna, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa,                          , inscrita no CNPJ sob o n°             , sediada na

, a seguir denominada “CONTRATADA”, de acordo, com o despacho de fls. , publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de, e o despacho de autorização a formalização da contratação direta em regime emergencial, em fls.        , publicado no DOC de          , resolvem celebrar o presente  Contrato, com base no que dispõe o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e  alterações posteriores, nas disposições da Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 44.279/03 com as respectivas alterações, da Portaria n° 02/SIURB-G/2009 de 10 de janeiro de 2009 e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Constitui objeto do presente instrumento a

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1.   As  obras serão  executadas  no  regime de empreitada por preço unitário, pelos preços constantes do Orçamento; Tabela de Preços Unitários SIURB de Jul/11, juntados ao processo; serviços com incidência de BDI, não incluso: PET’s 01 a 03 relacionados em fls. 219/220;  e, serviços especializados de terceiros, com incidência de taxa de administração de 15%, não inclusa: PET’s  relacionados em fls. .

2.2.  Nesses preços, porém estão compreendidas todas as despesas necessárias à realização do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mão de obra, equipamentos, taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medição, locomoção, placas de identificação das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessárias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1.  O horário de execução das obras e serviços é de 24 horas de trabalho diários, conforme as necessidades dos serviços e das determinações da Fiscalização.

3.2. A  contratada  será  notificada  e  deverá às suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela Fiscalização, resultantes da execução ou dos materiais empregados.

3.3.  A Contratada é responsável por eventuais danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo essas responsabilidades à Fiscalização ou acompanhamento do órgão interessado.

3.4.  De acordo com a Resolução nº 1025/09 - CONFEA, a Contratada deverá apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, antes do início das atividades.

3.5.  A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato, é de R$2.183.079,79 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CANTAVOS).

4.2. A despesa correspondente será suporta através da dotação orçamentária n°

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO-INÍCIO

5.1.   O prazo para execução das obras é de 210 (duzentos e dez)) dias corridos,  contados da emissão da  Ordem de início expedida pela fiscalização.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

6.1.   Mediante  requerimento   apresentado   à   Prefeitura  pela  Contratada, será efetuada medição com base nas quantidades executadas até a assinatura do contrato, posteriormente será efetuada a medição final.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO

7.1.   Os preços unitários contratuais não serão reajustados. Essa condição poderá vir a ser alterada, caso ocorra à superveniência de normas federais ou municipais, que despontam de forma diversa sobre a matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS

8.1.  Além das penalidades e sanções estabelecidas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, pela infração das condições ajustadas, e observadas as disposições contidas na Portaria nº 02/SIURB-G/2009, de 10 de janeiro de 2009, ficará a Contratada sujeita às seguintes multas:

8.1.1.    No valor correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso injustificado, na entrega final do objeto  Contratado, em relação ao prazo ajustado;

8.1.2.   No valor correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor do Contrato, pela inexecução total ou parcial ou pela infração de qualquer Cláusula Contratual, exceto a enumerada no item 8.1.1 desta Cláusula, cuja sanção é a nela estabelecida;

8.1.3.  A Prefeitura poderá aceitar, a seu critério, as justificativas apresentadas  para eximir a Contratada das penalidades fixadas nesta Cláusula;

8.1.4. As  multas  aplicadas  serão  descontadas  dos  pagamentos subseqüentes, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA –  DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

9.1.   O Contrato poderá ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações;

  - Incidindo a Contratada nas infrações consignadas nos itens I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações; Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura poderá declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito à qualquer indenização.

    - Ficam reconhecidos os direitos da Administração Pública no caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

10.1.  O Contrato  será  alterado  nos  casos  do  Artigo  65 § 1° à  4° da  Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; Lei n° 13.278/02 e Decretos n° 44.279/03, regendo-se os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, pelas disposições do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO

11.1. Cabe ao responsável pela Fiscalização, inspecionar as obras concluídas, lavrando o Termo de Recebimento Provisório. Esse recebimento se dará em 15 (quinze) dias da comunicação escrita. A lavratura do Termo se fará em processo a parte e especifico para este fim.

11.2. O Termo de Recebimento  Definitivo  deverá    ser   lavrado   quando   do recebimento definitivo, que se dará a 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisório, ficando nesse prazo, a Contratada obrigada a fazer à suas custas, as reparações solicitadas pela Fiscalização.

11.3. O recebimento provisório ou definitivo, não exclui responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético – profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES

12.1.   Os trabalhos deverão  observar  os  Projetos  e   atender  às  especificações próprias, com utilização de técnica especializada em Obras da espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –  DA FISCALIZAÇÃO PREPOSTO

13.1.  	A Prefeitura é representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual manterá todos os contatos com a Contratada e determinará as providências necessárias podendo embargar as obras, rejeitá-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

  - A Contratada é representada, na execução do Contrato, pelo seu preposto aceito pela Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO EQUIPAMENTO

14.1. 	Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamento técnico necessário e apropriado à boa execução das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

  - Integram  o  presente  Contrato:                                                               , constante do processo, independente de transcrição. Ficam também fazendo parte do integrante deste Contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/7,023.404/87 e 27.355/88..

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA

16.1. 	Para garantia do cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetuou depósito no valor de R$109.153,98 conforme recibo constante do presente instrumento.

16.2. 	Na hipótese de aumento quantitativo do Contrato, essa Garantia deverá ser reforçada na mesma proporção.

  - A Garantia efetivada que servirá a fiel execução do Contrato, será restituída mediante requerimento, após o Recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1.   A Contratada efetivou o recolhimento do "Preço do Serviço Prestado", no valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao pagamento dos emolumentos, conforme estabelecido no Decreto nº 52.873/11.

17.2.    O presente contrato regula-se pela Lei Federal n° 8.666/93, Lei Municipal n° 13.278/02 e Decreto Municipal nº 44.279/03, sendo que os casos omissos serão,  também, resolvidos pela Legislação ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro.

17.3.    Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

#### São Paulo,           de           19                              de   2012.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

SECRETÁRIO ADJUNTO DA  SECRETARIA   DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

__________________________________________

C O N T R A T A D A