TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/028/SIURB/13/2014.

CONTRATO Nº 028/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2006-0.001.787-3.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: REFERMA CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CEI C.H SÃO      MIGUEL D/E (SETOR 3610), SITUADA NA RUA BARÃO ALMEIDA GALEÃO X    RUA DES. BRENO CARAMURU TEIXEIRA – SP/IT.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, REFERMA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.680.207/0001-42, sediada na Alameda Tietê, 506 – Cerqueira César, no Município de São Paulo, neste ato representada pelo Diretor, Sr. Renato Fernandes Silva, portador do RG nº 20.394.430, e do CPF nº 148.441.628-70, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 08 e o despacho de fls. 09, do Memorando nº 044/SIURB/EDIF-5/14, (TID 12267527), ao processo nº 2006-0.001.787-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 028/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 25 de junho de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 028/SIURB/13 dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                 de  2014.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

________________________________________

CONTRATADA

REFERMA CONSTRUÇÕES LTDA

DIRETOR

RENATO FERNANDES SILVA

RG Nº 20.394.430

CPF Nº 148.441.628-70