TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/133/SIURB/12/2015.

CONTRATO Nº 133/SIURB/12

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2007-0.160.383-2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: JWA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DES. TEODOMIRO DE TOLEDO PIZZA, SITUADO NA RUA PELÁGIA STARBULOV, 324 – SP/CS.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa JWA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, sediada à Rua Alvarenga, 1651 – Butantã, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 64.179.609/0001-52, neste ato representada pelo Procurador, Sr. Renato Pimenta Wiziack, portador do RG n° 9.059.717, CPF n° 005.715.338-84, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2823 e o despacho de fls. 2824, do processo nº 2007-0.160.383-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 133/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, a partir de 05 de abril de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 133/SIURB/12, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                              de 2015.

___________________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

___________________________________________________

C O N T R A T A D A

JWA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PROCURADOR

RENATO PIMENTA WIZIACK

RG N° 9.059.717

CPF N° 005.715.338-84