TERMO DE ADITAMENTO Nº 021/025/SIURB/04/2015.

CONTRATO Nº 025/SIURB/04.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2002-0.072.937-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

OBJETO: OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO VIADUTO SANTO AMARO.

OBJETO DO ADITAMENTO:   DA SUSPENSÃO CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario de  Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Roberto Garibe, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 29.994.423/0001-56, sediada na Rua Fonseca Teles, 40 - São Cristovão, no Estado do Rio de Janeiro, representada neste ato pelo Diretor, Sr. Ronaldo Ritti Dias, portador do RG nº 26.046.924-5, e do CPF nº 235.593.226-34, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 4.264 e o despacho de fls. 4.265 do Processo nº 2002-0.072.937-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 025/SIURB/04, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO CONTRATUAL

  - Suspensão do prazo de execução por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 03 de abril de 2015.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo,           de                                   de 2015.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________________

CONTRATADA

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

DIRETOR

RONALDO RITTI DIAS

RG Nº 26.046.924-5

CPF Nº 235.593.226-34