TERMO ADITIVO 120/SEME/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2013-0.274.127-2

ATA DE RP Nº 010/SIURB/2012

CONTRATADA: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações no CDC RAGUEB CHOHFI, Avenida Ragueb Chohfi, 5423

OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação do Prazo Contratual.

Pelo presente termo, de um lado, a SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Sr. SECRETÁRIO, CELSO DO CARMO JATENE, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada à Rua Jequitaí, 51 – Indianópolis – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº02.811.333/0001-26, neste ato, representada pelo Sr. MAURO ALBERTO EISENCRAFT, RG nº 15.931.917-1, CPF nº 116.770.041-19, residente à Rua Inhambu, 632 – Apto 101 - Moema - São Paulo - SP, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatório exarado às fls. 129 do processo administrativo nº 2013-0.274.127-2, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 25/09/2014 pg. 119, nos termos do disposto no art. 46 do Decreto Municipal nº 44.279/03, cc com art. 57, § 1º da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolvem fazer constar o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

PRORRAGAÇÃO CONTRATUAL

- Fica prorrogado o prazo de execução para mais 60(sessenta) dias, além dos 90 dias inicialmente estipulados.

CLAUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- Ficam ratificadas em todos os seus termos, as cláusulas do Contrato nº 023/SEME/2014, que não colidam com o presente, e por estarem justas e contratadas, as partes apõem suas assinaturas no presente instrumento, perante duas testemunhas, que também assinam

São Paulo 25 de Setembro de 2014.

## CELSO DO CARMO JATENE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES,

LAZER E RECREAÇÃO

MAURO ALBERTO EISENCRAFT

EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

__________________________			___________________________

Nome						          Nome:

R.G.: Nº						R.G.: Nº