# 3º TERMO DE ADITAMENTO

# AO

# CONTRATO Nº 07/SMSP/COGEL/2012

PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

#### CONTRATO Nº 07/SMSP/COGEL/2012

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.311.861-3

CONCORRÊNCIA N° 07/SMSP/COGEL/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: AZEVEDO & TRAVASSOS S/A.

Aos 31 dias do mês de Maio do ano de 2014, na Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, presentes de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, sediada à Rua Libero Badaró n° 425 – 35° andar – Centro – São Paulo/SP, neste ato, representada pelo Sr. Valter Antonio da Rocha, Chefe de Gabinete desta Pasta, e de outro, a empresa AZEVEDO & TRAVASSOS S/A.. inscrita no CNPJ nº 61.351.532/0001-68, com sede na Rua Vicente Antonio de Oliveira, 1050, CEP 02955-080, Pirituba, Vila Mirante, São Paulo-SP, Tel. (11) 3973-7787, neste ato por seu representante legal, e em conformidade com o despacho de fls. 1480 do processo epigrafado, formalizam o presente TERMO DE ADITAMENTO:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 07/SMSP/COGEL/2011, por mais 122 (cento e vinte e dois) dias, a contar de 31/05/2014, cujo objeto realização de obras de execução de galerias de águas pluviais na Rua Alvarenga, Romão Gomes e Praça Jorge de Lima, no valor total de R$ 1.995.441,76 (Um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigações previstas neste contrato, a contratada prorrogará o vencimento do formulário nº 0027682/12 (Seguro Fiança).

CLÁUSULA TERCEIRA:

Todos os demais termos constantes do Contrato ora aditado ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

VALTER ANTONIO DA ROCHA

Chefe de Gabinete

SMSP

AZEVEDO & TRAVASSOS S/A..

Nome:

RG n°

### Cargo: