TERMO DE ADITAMENTO Nº 019/SP-MO/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/SP-MO/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.125.657-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: elaboração do projeto executivo e execução de obra de galeria de águas pluviais pelo método Tunnel liner e trecho em tubo de concreto na Rua São Caetano entre a Rua Monsenhor de Andrade até o lançamento no Rio Tamanduateí – Av. Do Estado

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze, na sede da Subprefeitura Mooca, situada na Rua Taquari nº 549 – Mooca - São Paulo/SP, presentes de um lado a Municipalidade de São Paulo, representada neste ato pelo Subprefeito em exercício da Mooca, Sr. Evando Reis, adiante designado apenas por CONTRATANTE, e de outro a empresa SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.052.229/0001-44, com sede na Rua Amaro Cavalheiro, nº 366, 2º andar – cjs 31/32, Bairro: Pinheiros, Cidade: São Paulo/SP, telefone: 3030-0000, vencedora e adjudicatária da Tomada de Preços acima citada, neste ato representada por seu representante legal ou procurador, Sr. Ariovaldo Viscaíno de Barros, sócio diretor, portador do RG 3.334.815-7 e CPF 519.113.888-00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, consoante despacho publicado no DOC do dia 19/06/2014, resolvem firmar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo contratual do Termo de Contrato nº 034/SP-MO/2013 por mais 30 (trinta) dias a partir de 25/06/2014, com base no artigo 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, e suas modificações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas todas as demais condições e cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas que também o assinam.

_________________________________________

### EVANDO REIS

### SUBPREFEITO DA MOOCA

_________________________________________

ARIOVALDO VISCAÍNO DE BARROS

SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

TESTEMUNHAS:

_______________________________          ______________________________

NOME                                                             NOME

RG                                                                   RG