TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/063/SIURB/14/2014.

CONTRATO Nº 063/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2012-0.172.186-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA EMEF PROF. NOÉ DE AZEVEDO, SITUADA NA RUA SÃO CLETO, 165 – SP/PJ.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, sediada na Rua Salvador do Vale, 374, Vila Formosa – São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 05.769.277/0001-05, neste ato representada pelos Sócios Diretores, Sr. Gilberto Torres Quintanilha, portador do RG nº 35.849.43 SSP/SP e do CPF nº 663.625.807-10, e o Sr. José Carlos Izidro, portador do RG nº 14.716.285-3 SSP/SP e do CPF nº 036.385.328-60, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 633 e o despacho de fls. 634, do Processo nº 2012-0.172.186-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 063/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. 	Prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 23 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1.  	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 063/SIURB/14, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                                 de 2014.

________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

C O N T R A T A D A

EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

______________________________                    ___________________________

SÓCIO DIRETOR                                                  SÓCIO DIRETOR

GILBERTO TORRES QUINTANILHA                    JOSÉ CARLOS IZIDRO

RG Nº 35.849.43 SSP/SP                                       RG Nº 14.716.285-3 SSP/SP

CPF Nº 663.625.807-10                                          CPF Nº 036.385.328-60